Администрация

Ефимовского городского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 27 декабря 2021 года | п. Ефимовский | № 278 |
| --- | --- | --- |

## О внесении изменений в постановление администрации Ефимовского городского поселения от 24.12.2020 № 213 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на период 2021-2023 годов»  (с изменениями от 29.03.2021 №38, от 03.08.2021 №148, от 03.12.2021 №257)

## В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ленинградской области от 07 марта 2013 года № 66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области», постановлением администрации от 15 апреля 2020 года №59 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального  района Ленинградской области»,  в связи с  изменением объема финансирования и корректировкой плана мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения  Бокситогорского  муниципального района Ленинградской области на период 2021-2023 годов» (далее «Программа»),  ПОСТАНОВЛЯЮ

- Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на период 2021-2023 годов» следующие изменения:

  - Строку восьмую Паспорта муниципальной программы читать в следующей редакции:

| Объемы финансирования программы | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Всего, в т.ч. | 149 976,7 | 74 914,2 | 40 315,8 | 34 746,7 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства областного бюджета | 28 691,4 | 19 878,4 | 6 543,3 | 2 269,7 |
|  | средства бюджета Бокситогорского МР | 13 062,5 | 9 222,5 | 1 920,0 | 1 920,0 |
|  | средства бюджета Ефимовского ГП | 108 222,8 | 45 813,3 | 31 852,5 | 30 557,0 |

  - В приложении к программе  «Паспорт  Подпрограммы 3 «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»:

    - Строку пятую Подпрограммы 3 изложить в новой редакции:

| Объемы финансирования подпрограммы | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Всего, в т.ч. | 86,0 | 6,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Бокситогорского МР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства бюджета Ефимовского ГП | 86,0 | 6,0 | 40,0 | 40,0 |

  - В приложении к программе  «Паспорт  Подпрограммы 4 «Оценка и кадастровый учет объектов недвижимости Ефимовского городского поселения»:

    - Строку пятую Подпрограммы 4 изложить в новой редакции:

| Объемы финансирования подпрограммы | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Всего, в т.ч. | 1 282,8 | 664,0 | 534,4 | 84,4 |
|  | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Бокситогорского МР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства бюджета Ефимовского ГП | 1 282,8 | 664,0 | 534,4 | 84,4 |

  - В приложении к программе  «Паспорт  Подпрограммы 5 «Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Ефимовского городского поселения»:

    - Строку пятую Подпрограммы 5 изложить в новой редакции:

| Объемы финансирования подпрограммы | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Всего, в т.ч. | 3 979,4 | 2 463,6 | 736,3 | 779,5 |
|  | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Бокситогорского МР | 1 664,0 | 1 664,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства бюджета Ефимовского ГП | 2 315,4 | 799,6 | 736,3 | 779,5 |

1.4.2.      Приложение  «Основные мероприятия» Подпрограммы 5 на 2021-2023 годы изложить в новой редакции (Приложение 1)

  - В приложении  к программе  «Паспорт  Подпрограммы  6  «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам на территории Ефимовского городского поселения»:

    - Строку  пятую  Паспорта  Подпрограммы  6  изложить в новой редакции:

| Объемы финансирования подпрограммы | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Всего, в т.ч. | 49 157,6 | 17 947,2 | 10 120,0 | 12 090,4 |
|  | средства областного бюджета | 9 547,7 | 7 382,7 | 0,0 | 2 165,0 |
|  | Средства бюджета Бокситогорского МР | 7 695,8 | 3 855,8 | 1 920,0 | 1 920,0 |
|  | средства бюджета Ефимовского ГП | 22 914,1 | 6 708,7 | 8 200,0 | - 005,4 |

    - Приложение  «Основные мероприятия» Подпрограммы 6 на 2021 год изложить в новой редакции (Приложение 2)

1.6.         В приложении  к программе  «Паспорт  Подпрограммы 7  «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ефимовского городского поселения»:

    - Строку  пятую  Паспорта  Подпрограммы  7  изложить в новой редакции:

| Объемы финансирования подпрограммы | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Всего, в т.ч. | 60,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Бокситогорского МР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства бюджета Ефимовского ГП | 60,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |

    - Приложение  «Основные мероприятия» Подпрограммы 7 на 2021 год изложить в новой редакции (Приложение 3)

  - В приложении  к программе  «Паспорт  Подпрограммы  8  «Содержание жилищного хозяйства на территории Ефимовского городского поселения»:

    - Строку  пятую  Паспорта  Подпрограммы  8  изложить в новой редакции:

| Объемы финансирования подпрограммы | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Всего, в т.ч. | 7 272,3 | 2 504,5 | 2 315,7 | 2 452,1 |
|  | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Бокситогорского МР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства бюджета Ефимовского ГП | 7 272,3 | 2 504,5 | 2 315,7 | 2 452,1 |

    - Приложение  «Основные мероприятия» Подпрограммы 8 на 2021 и  2023 годы изложить в новой редакции (Приложение 4)

  - В приложении  к программе  «Паспорт  Подпрограммы  9  «Развитие инженерной инфраструктуры Ефимовского городского поселения»:

    - Строку  пятую  Паспорта  Подпрограммы  9  изложить в новой редакции:

| Объемы финансирования подпрограммы | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Всего, в т.ч. | 6 558,0 | 3 893,9 | 1 511,8 | 1 152,3 |
|  | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Бокситогорского МР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства бюджета Ефимовского ГП | 6 558,0 | 3 893,9 | 1 511,8 | 1 152,3 |

    - Приложение  «Основные мероприятия» Подпрограммы 9 на 2021 год» изложить в новой редакции (Приложение 5)

  - В приложении к программе «Паспорт Подпрограммы 10 «Организация благоустройства, содержание мест общего пользования и зелёного хозяйства на территории Ефимовского городского поселения»:

1.9.1. 	Строку  пятую  Паспорта  Подпрограммы  10  изложить в новой редакции:

| Объемы финансирования подпрограммы | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Всего, в т.ч. | 25 294,1 | 10 771,0 | 8 200,7 | 6 322,4 |
|  | средства областного бюджета | 1 253,5 | 1 052,6 | 200,9 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Бокситогорского МР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства бюджета Ефимовского ГП | 24 040,6 | 9 718,4 | 7 999,8 | 6 322,4 |

1.9.2.       Приложение «Основные мероприятия» Подпрограммы 10 изложить в новой редакции (Приложение 6).

1.10.     Строку  пятую  Паспорта  Подпрограммы  11  изложить в новой редакции:

| Объемы финансирования подпрограммы | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Всего, в т.ч. | 56 151,0 | 27 903,3 | 16 580,7 | 11 667,0 |
|  | средства бюджета Ефимовского ГП | 43 136,8 | 21 009,3 | 10 460,5 | 11 667,0 |
|  | средства областного бюджета | 9 311,5 | 3 191,3 | 6 120,2 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Бокситогорского МР | 3 702,7 | 3 702,7 | 0,0 | 0,0 |

1.10.1.      Приложение «Основные мероприятия» Подпрограммы 11 изложить в новой редакции (Приложение 7).

1.11.     В приложении к программе «Паспорт Подпрограммы 13 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на территории Ефимовского городского поселения»:

1.11.1.	Строку  пятую  Паспорта  Подпрограммы  13  изложить в новой редакции:

| Объемы финансирования подпрограммы | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Всего, в т.ч. | 53,2 | 5,2 | 24,0 | 24,0 |
|  | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Бокситогорского МР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства бюджета Ефимовского ГП | 53,2 | 5,2 | 24,0 | 24,0 |

1.11.2.     Приложение «Основные мероприятия» Подпрограммы 10 изложить в новой редакции (Приложение 8).

1.12. В приложении к программе «Паспорт Подпрограммы 15 «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области  на период 2021-2023 годов»:

1.12.1. Строку  пятую  Паспорта  Подпрограммы  15  изложить в новой редакции:

| Объемы финансирования подпрограммы | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Всего, в т.ч. | 295,0 | 177,5 | 117,5 | 6 322,4 |
|  | средства областного бюджета | 285,8 | 168,3 | 117,5 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Бокситогорского МР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства бюджета Ефимовского ГП | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 0,0 |

1.12.2.   Приложение «Основные мероприятия» Подпрограммы 10 изложить в новой редакции (Приложение 9).

1.13. Строку  пятую  Паспорта  Подпрограммы  16  изложить в новой редакции:

| Объемы финансирования подпрограммы | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Всего, в т.ч. | 533,6 | 324,2 | 104,7 | 104,7 |
|  | средства областного бюджета | 314,1 | 104,7 | 104,7 | 104,7 |
|  | Средства бюджета Бокситогорского МР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства бюджета Ефимовского ГП | 219,5 | 219,5 | 0,0 | 0,0 |

1.13.1.     Приложение «Основные мероприятия» Подпрограммы  16 изложить в новой редакции (Приложение 10).

1.14.      В приложении к программе «Паспорт Подпрограммы 17 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ефимовского городского поселения»:

1.14.1.   Строку  пятую  Паспорта  Подпрограммы  17  изложить в новой редакции:

| Объемы финансирования подпрограммы | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Всего, в т.ч. | 3 050,1 | 3 050,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства областного бюджета | 3 035,1 | 3 035,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Бокситогорского МР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства бюджета Ефимовского ГП | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |

1.14.2.     Приложение «Основные мероприятия» Подпрограммы 17изложить в новой редакции (Приложение 11).

2. «План реализации муниципальной программы Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на период 2021-2023 годов» (согласно Приложению 12 к данному постановлению).

3.   Постановление опубликовать (обнародовать)  в газете «Новый Путь» и на сайте Ефимовского городского поселения.

4.   Постановление вступает в силу с момента опубликования.

5.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации		                                            С.И. Покровкин

Разослано: ФЭС, КСК, прокуратура, регистр МНПА, в дело.

Приложение 1

к постановлению администрации

Ефимовского городского поселения

№ 278 от 27 .12.2021

Основные мероприятия

подпрограммы  5 «Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Ефимовского городского поселения на 2021-23 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Заказчик | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | средства областного бюджета | средства бюджета Бокситогорского МР | средства бюджета Ефимовского ГП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Укрепление пожарной безопасности территории Ефимовского городского поселения: 1. Обучение населения мерам пожарной безопасности 2. Опашка населенных пунктов 3. Оплата труда членов ДПД и обслуживание пожарной машины в д. Климово 4. Техническое обслуживание систем АПС и оповещения о пожаре 5. Обеспечение функционирования канала связи систем с объектом 6. Заправка противопожарных помп 7. Оплата штрафа в области пожарной безопасности | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 487,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 444,2 |
|  |  |  | 2022 год | 411,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 411,8 |
|  |  |  | 2023 год | 442,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 442,0 |
|  | Всего |  |  | 1341,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 298,0 |
| 2 | Расходы в соответствии с заключенными соглашениями между администрацией Ефимовского городского поселения и администрацией Бокситогорского муниципального района в связи передачей части полномочий по решению вопросов местного значения Бокситогорскому муниципальному району в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно- спасательных формирований | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 312,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312,0 |
|  |  |  | 2022 год | 324,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 324,5 |
|  |  |  | 2023 год | 337,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 337,5 |
|  | Всего |  |  | 974,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974,0 |
| 3 | Мероприятия по развитию местной системы оповещения | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 1 664,0 | 0,0 | 0,0 | 1 664,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего |  |  | 1 664,0 | 0,0 | 0,0 | 1 664,0 | 0,0 |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | 3 979,4 | 0,0 | 0,0 | 1 664,0 | 2 272,0 |

Приложение  2

к постановлению администрации

Ефимовского городского поселения

№ 278 от 27.12.2021

Основные мероприятия

подпрограммы 6 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам на территории Ефимовского городского поселения на 2021 год»

| № п/п | Наименование мероприятия | Заказчик | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | средства областного бюджета | средства бюджета Бокситогорского МР | средства бюджета Ефимовского ГП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Поддержание состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 10 270,4 | 0,0 | 7 382,7 | 0,0 | 2 887,7 |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. Ефимовский, в том числе: | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 7 771,2 | 0,0 | 7 382,7 | 0,0 | 388,5 |
| 1.1.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: - Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная от региональной автомобильной дороги Заголодно – Ефимовский – Радогощь до дома № 5 п. Ефимовский Бокситогорского района Ленинградской области - Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения 1 микрорайон п. Ефимовский Бокситогорского района Ленинградской области (участок от ул. Сенной до дома № 10 и участок от дома № 2 до дома № 5) |  | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 4 920,8 | 0,0 | 4 674,8 | 0,0 | 246,0 |
| 1.1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в п. Ефимовский ул. Сенная Бокситогорского района Ленинградской области |  | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 2 850,4 | 0,0 | 2 707,9 | 0,0 | 142,5 |
| 1.2 | Прочие ремонты дорог | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 2 396,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 396,5 |
| 1.3 | Составление смет на ремонт автомобильных дорог | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.4 | Оплата госпошлины в области дорожного хозяйства | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 |
| 2. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | Администрация Ефимовского городского | 2021 год | 3 821,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 821,0 |
| 2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Ефимовского городского | 2021 год | 3 721,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 721,0 |
| 2.2 | Составление смет на содержание дорог общего пользования местного значения | Администрация Ефимовского городского | 2021 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3. | Расходы в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Администрация Ефимовского городского | 2021 год | 3 855,8 | 0,0 | 0,0 | 3 855,8 | 0,0 |
| 3.1 | Зимнее содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Администрация Ефимовского городского | 2021 год | 1 920,0 | 0,0 | 0,0 | 1 920,0 | 0,0 |
| 3,2 | Ремонт моста в Лопастино, в связи с переданными Ефимовскому городскому поселению полномочиями | Администрация Ефимовского городского | 2021 год | 1 935,8 | 0,0 | 0,0 | 1 935,8 | 0,0 |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | 17 947,2 | 0,0 | 7 382,7 | 3 855,8 | 6 708,7 |

Приложение  3

к постановлению администрации

Ефимовского городского поселения

№278 от  27.12.2021

Основные мероприятия подпрограммы на 2021-23 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  | Результаты выполнения мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства | 60,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Ефимовского городского поселения | Финансово – экономический сектор администарции ЕГП | 2021-2023 г.г. |
| 1.1 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства мероприятия | 60,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Ефимовского городского поселения | Финансово – экономический сектор администарции ЕГП | 2021-2023 г.г. |
| 2 | Расширение доступа субъектов МСП к муниципальному имуществу | - | - | - | - | создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса на территории ЕГП | Сектор по управлению имуществом администрации ЕГП | 2021-2023 г.г. |
| 2.1 | Предоставление муниципального имущества по договору безвозмездного пользования ЦМФ"БМР" | - | - | - | - | создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса на территории ЕГП | Сектор по управлению имуществом администрации ЕГП | 2021-2023 г.г. |

Приложение  4

к постановлению администрации

Ефимовского городского поселения

№ 278 от   27.12.2021

Основные мероприятия

подпрограммы «Содержание жилищного хозяйства на территории Ефимовского городского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Заказчик | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | средства областного бюджета | средства бюджета Бокситогорского МР | средства бюджета Ефимовского ГП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Содержание жилого фонда Ефимовского городского поселения | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 2 504,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 504,5 |
|  |  |  | 2022 год | 2 315,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 315,7 |
|  |  |  | 2023 год | 2 452,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 452,1 |
|  | Всего |  |  | 7 272,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 272,3 |

Приложение  5

к постановлению администрации

Ефимовского городского поселения

№278  от   27.12.2021

Основные мероприятия

подпрограммы 9 «Развитие инженерной инфраструктуры Ефимовского городского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Заказчик | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | средства областного бюджета | средства бюджета Бокситогорского МР | средства бюджета Ефимовского ГП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспечение безопасности и бесперебойности газоснабжения населения Ефимовского городского поселения: мероприятия по техническому обслуживанию наружных газопроводных сетей | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 477,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 477,4 |
|  |  |  | 2022 год | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 |
|  |  |  | 2023 год | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
|  | Всего |  |  | 1 827,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 827,4 |
| 2 | Обеспечение финансовой стабильности предприятия и обеспечение качественных услуг для населения | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 650,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,5 |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего |  |  | 650,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,5 |
| 3 | Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 2 766,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 766,0 |
|  |  |  | 2022 год | 861,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 861,8 |
|  |  |  | 2023 год | 452,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 452,3 |
|  | Всего |  |  | 4 080,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 080,1 |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | 6 558,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 558,0 |

Приложение  6

к постановлению администрации

Ефимовского городского поселения

№278  от  27.12.2021

Основные мероприятия

подпрограммы 10  «Организация благоустройства, содержание мест общего пользования и зелёного хозяйства на территории Ефимовского городского поселения» на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Заказчик | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | средства областного бюджета | средства бюджета Бокситогорского МР | средства бюджета Ефимовского ГП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Совершенствование систем уличного освещения неселенных пунктов поселения | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 5 599,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 599,2 |
| 1.1 | Оплата потребляемой электроэнергии | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 4 603,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 603,8 |
| 1.2 | Ремонт и обслуживание систем уличного освещения | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 995,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 995,4 |
| 2. | Мероприятия по озеленению территории сельских населенных пунктов о поселения | Администрация Ефимовского городского | 2021 год | 173,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,6 |
| 2.1 | Удаление аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников | Администрация Ефимовского городского | 2021 год | 173,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,6 |
| 3. | Мероприятия по содержанию памятников воинской славы расположенных на территории поселения | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 236,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 236,5 |
| 3.1 | Текущий ремонт конструкций памятников и их ограждений | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3.2 | Содержание мест захоронения | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 136,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,5 |
| 4. | Мероприятия по санитарной очистке, и ликвидации очагов стихийного навала мусора на территории поселения | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 1 915,7 | 0,0 | 1 052,6 | 0,0 | 863,1 |
| 4.1 | Обслуживание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Ефимовского городского поселения | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 765,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 765,7 |
| 4.2 | Ликвидация несанкционированных свалок (в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области»), расположенных на территории Ефимовского городского поселения | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 748,0 | 0,0 | 710,6 | 0,0 | 37,4 |
| 4.3 | Мероприятия по оснащению мест ТКО | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 360,0 | 0,0 | 342,0 | 0,0 | 18,0 |
| 4.4 | Прочие мероприятия по санитарной очистке, и ликвидации очагов стихийного навала мусора на территории поселения | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 |
| 5. | Мероприятия по прочему благоустройству | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 2 845,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 845,8 |
|  | Всего по подпрограмме |  | 2021 год | 10 771,0 | 0,0 | 1 052,6 | 0,0 | 9 718,4 |

Приложение  7

к постановлению администрации

Ефимовского городского поселения

№278  от  27.12.2021

Основные мероприятия

подпрограммы 11 «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Ефимовского городского поселения»  на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Заказчик | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | средства областного бюджета | средства бюджета Бокситогорского МР | средства бюджета Ефимовского ГП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Поддержка народного творчества и национальных культур | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 19 067,9 | 0,0 | 3 191,3 | 3 702,7 | 12 173,9 |
|  |  |  | 2022 год | 10 042,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 042,4 |
|  |  |  | 2023 год | 11 401,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 401,8 |
| 1.1 | Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 12 173,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 173,9 |
|  |  |  | 2022 год | 10 042,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 042,4 |
|  |  |  | 2023 год | 11 401,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 401,8 |
| 1.2 | Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям культуры субсидий на обеспечение исполнения расходных обязательств в соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами") по реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 6 894,0 | 0,0 | 3 191,3 | 3 702,7 | 0,0 |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего |  |  | 40 512,1 | 0,0 | 3 191,3 | 3 702,7 | 33 618,1 |
| 2. | Развитие библиотечного дела | Администрация Ефимовского городского | 2021 год | 229,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229,0 |
|  |  |  | 2022 год | 238,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238,2 |
|  |  |  | 2023 год | 247,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 247,7 |
| 2.1 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по организации библиотечного обслуживания и комплектованию библиотечных фондов библиотек поселений в рамках обеспечения деятельности учреждений культуры | Администрация Ефимовского городского | 2021 год | 229,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229,0 |
|  |  |  | 2022 год | 238,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238,2 |
|  |  |  | 2023 год | 247,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 247,7 |
|  | Всего |  |  | 714,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 714,9 |
| 3. | Укрепление материально-технической базы | Администрация Ефимовского городского | 2021 год | 8 602,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 602,4 |
|  |  |  | 2022 год | 6 280,2 | 0,0 | 6 120,2 | 0,0 | 160,0 |
|  |  |  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего |  |  | 14 882,6 | 0,0 | 6 120,2 | 0,0 | 8 762,4 |
| 4. | Повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом | Администрация Ефимовского городского | 2021 год | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 |
|  |  |  | 2022 год | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 |
|  |  |  | 2023 год | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 |
| 4.1. | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий, участие в соревнованиях различного уровня | Администрация Ефимовского городского | 2021 год | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
|  |  |  | 2022 год | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 |
|  |  |  | 2023 год | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 |
|  | Всего |  |  | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,4 |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | 56 151,0 | 0,0 | 9 311,5 | 3 702,7 | 43 136,8 |

Приложение  8

к постановлению администрации

Ефимовского городского поселения

№278  от   27.12.2021

Основные мероприятия Подпрограммы «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на территории Ефимовского городского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за реализацию | Планируемые объемы финансирования, тыс. рублей |  |  | Индикаторы реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | Обеспечение деятельности добровольной народной дружины по охране общественного порядка на территории Ефимовского городского поселения | Администрация Ефимовского городского поселения | 5,2 | 24,0 | 24,0 | Количество выходов дружинников добровольной народной дружины на охрану общественного порядка – 4 |

Приложение  9

к постановлению администрации

Ефимовского городского поселения

№278 от   27.12.2021

Основные мероприятия

подпрограммы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области  на период 2021-2023 годов»

| № п/п | Наименование мероприятия | Заказчик | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | средства областного бюджета | средства бюджета Бокситогорского МР | средства бюджета Ефимовского ГП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мероприятия по уничтожению борщевика | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 177,5 | 0,0 | 168,3 | 0,0 | 9,2 |
|  |  |  | 2022 год | 117,5 | 0,0 | 117,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 20233год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Проведение оценки эффективности проведенного комплекса мероприятий | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 20233год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего |  |  | 295,0 | 0,0 | 285,8 | 0,0 | 9,2 |

Приложение  10

к постановлению администрации

Ефимовского городского поселения

№278  от  27 .12.2021

Основные мероприятия

подпрограммы  «Трудовая адаптация подростков и молодежи поселка Ефимовский на период 2021-2023 годов»

| № п/п | Наименование мероприятия | Заказчик | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | средства областного бюджета | средства бюджета Бокситогорского МР | средства бюджета Ефимовского ГП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Организация временных рабочих мест для подростков и молодежи в летний период | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 324,2 | 0,0 | 104,7 | 0,0 | 219,5 |
|  |  |  | 2022 год | 104,7 | 0,0 | 104,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 год | 104,7 | 0,0 | 104,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Реализация комплекса мер по поддержке деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 324,2 | 0,0 | 104,7 | 0,0 | 219,5 |
|  |  |  | 2022 год | 104,7 | 0,0 | 104,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 год | 104,7 | 0,0 | 104,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего |  |  | 324,2 | 0,0 | 314,1 | 0,0 | 219,5 |

Приложение  11

к постановлению администрации

Ефимовского городского поселения

№ 278 от  27.12.2021

Основные мероприятия

подпрограммы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ефимовского городского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Заказчик | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | средства областного бюджета | средства бюджета Бокситогорского МР | средства бюджета Ефимовского ГП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 год | 3050,1 | 1 697,3 | 1 337,8 | 0,0 | 15,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 3050,1 | 1 697,3 | 1 337,8 | 0,0 | 15 |

Приложение  12

к постановлению администрации

Ефимовского городского поселения

№ 278 от  27.12.2021

| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на период 2021-2023 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Муниципальной программы, Подпрограммы, Основного мероприятия, Мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Средства бюджета Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Средства бюджета Ленинградской области | Средства Федерального бюджета | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на период 2021-2023 годов» | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 | 74 914,2 | 45 813,3 | 9 222,5 | 19 878,4 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 40 315,80 | 31 852,50 | 1 920,00 | 6 543,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 34 746,70 | 30 557,00 | 1 920,00 | 2 269,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИТОГО | 149 976,7 | 108 222,8 | 13 062,5 | 28 691,4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | ПОДПРОГРАММА 1. Развитие части территорий Ефимовского городского поселения | Сектор Жилищно- коммунального хозяйства администрации Ефимовского городского поселения; Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения | 2021 | 4088,9 | 204,5 | 0,00 | 3884,4 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИТОГО | 4 088,90 | 204,50 | 0,00 | 3 884,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Устройство пожарного водоема с подъездом в п.Кожаково Ремонт участка дороги в д.Михалево; ремонт участка дороги в д.Заголодно от д.№1 до д.№5 Устройство контейнерных площадок в д.Журавлево 2шт.,д.Тушемля - 1 шт.; д.Забелино, д.Бирючево; д.Озерево, д.Усадище; с.Сомино – 3 шт;д.Чудская – 1 шт. Устройство детской площадки в д.Климово |  | 2021 | 305,2 | 15,3 | 0,00 | 288,9 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИТОГО | 305,2 | 15,30 | 0,00 | 288,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Ремонт кровли ДК в д. Радогощь Устройство пожарного водоема с подъездом в п.Кожаково Ремонт участка дороги в д.Михалево; ремонт участка дороги в д.Заголодно от д.№1 до д.№5 Устройство контейнерных площадок в д.Журавлево 2шт.,д.Тушемля - 1 шт.; д.Забелино, д.Бирючево; д.Озерево, д.Усадище; с.Сомино – 3 шт;д.Чудская – 1 шт. |  | 2021 | 947,4 | 47,4 | 0,00 | 900 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИТОГО | 947,40 | 47,40 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Устройство детской площадки в д.Климово Устройство пожарного водоема с подъездом в п.Кожаково Ремонт участка дороги в д.Михалево; ремонт участка дороги в д.Заголодно от д.№1 до д.№5 |  | 2021 | 328,5 | 16,5 | 0,00 | 312 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИТОГО | 328,5 | 16,5 | 0,00 | 312 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Устройство контейнерных площадок в д.Журавлево 2шт.,д.Тушемля - 1 шт.; д.Забелино, д.Бирючево; д.Озерево, д.Усадище; с.Сомино – 3 шт;д.Чудская – 1 шт. Устройство детской площадки в д.Климово Устройство пожарного водоема с подъездом в п.Кожаково |  | 2021 | 1736,8 | 86,8 | 0,00 | 1650 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИТОГО | 1736,8 | 86,8 | 0,00 | 1650 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Ремонт участка дороги в д.Михалево; ремонт участка дороги в д.Заголодно от д.№1 до д.№5 |  | 2021 | 771 | 38,5 | 0,00 | 732,5 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 771 | 38,5 | 0 | 732,5 | 0 | 0 |
| 1.2. | ПОДПРОГРАММА 2. Развитие части территории административного центра п. Ефимовский | Сектор Жилищно- коммунального хозяйства администрации Ефимовского городского поселения; Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения | 2021 | 1 115,10 | 55,80 | 0,00 | 1 059,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИТОГО | 1 115,10 | 55,80 | 0,00 | 1 059,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская |  | 2021 | 1 115,10 | 55,80 | 0 | 1059,3 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 1 115,10 | 55,80 | 0,00 | 1 059,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | ПОДПРОГРАММА 3. Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в Ефимовском городском поселении | Организационно - хозяйственный сектор администрации Ефимовского городского поселения; Финансово–экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения | 2021 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2023 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ИТОГО | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Организация обучения и получения дополнительного профессионального образования лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ефимовского городского поселения |  | 2021 | 6,00 | 6,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 40,00 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 40,00 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | ПОДПРОГРАММА 4. Оценка и кадастровый учет объектов недвижимости Ефимовского городского поселения | Сектор по управлению имуществом администрации Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области Финансово- экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения | 2021 | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022 | 534,40 | 534,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 84,40 | 84,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 1 282,80 | 1 282,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Проведение кадастрового учета объектов и оценки их рыночной стоимости, а также мероприятия по внесению в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон населенных пунктов. |  | 2021 | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 534,40 | 534,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 84,40 | 84,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 1 282,80 | 1 282,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | ПОДПРОГРАММА 5. Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Ефимовского городского поселения на 2021-23 годы | Сектор Жилищно- коммунального хозяйства администрации Ефимовского городского поселения Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения | 2021 | 2 463,6 | 799,6 | 1664 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 736,3 | 736,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 779,5 | 779,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 3 979,4 | 2 315,4 | 1664 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1. | Укрепление пожарной безопасности территории Ефимовского городского поселения |  | 2021 | 487,6 | 487,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 411,8 | 411,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 1341,4 | 1341,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. | Расходы в соответствии с заключенными соглашениями между администрацией Ефимовского городского поселения и администрацией Бокситогорского муниципального района в связи передачей части полномочий по решению вопросов местного значения Бокситогорскому муниципальному району в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно- спасательных формирований |  | 2021 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 324,5 | 324,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 337,5 | 337,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 974 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | Мероприятия по развитию местной системы оповещения |  | 2021 | 1664 | 0 | 1664 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 1664 | 0 | 1664 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | ПОДПРОГРАММА 6. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам на территории Ефимовского городского поселения на 2021 год | Администрация Ефимовского городского поселения, Организации, выигравшие торги (конкурсы, запросы котировок) на проведение отдельных видов работ.) | 2021 | 17947,2 | 6708,7 | 3 855,8 | 7 382,7 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 10120 | 8200 | 1920 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 12090,4 | 8005,4 | 1920 | 2165 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 49 157,6 | 22 914,10 | 7695,8 | 9 547,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1. | Поддержание состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | 2021 | 10270,4 | 2887,7 | 0 | 7382,7 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 7070,3 | 4905,3 | 0 | 2165 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 22 440,7 | 12893,0 | 0,00 | 9 547,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |  | 2021 | 3821,0 | 3821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 10 021,0 | 10021,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3. | Расходы в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  | 2021 | 3855,8 | 0 | 3855,8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 1920 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 1920 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 7695,8 | 0,00 | 7695,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | ПОДПРОГРАММА 7. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ефимовского городского поселения | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 30,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 30,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. | Содействие в участии субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках и конкурсах проводимых на территории поселения. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к муниципальному имуществу |  | 2021 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 30,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 30,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | ПОДПРОГРАММА 8. Содержание жилищного хозяйства на территории Ефимовского городского поселения | Сектор Жилищно- коммунального хозяйства администрации Ефимовского городского поселения Финансово- экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения | 2021 | 2 504,50 | 2 504,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 2 315,70 | 2315,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 2 452,10 | 2452,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 7 272,30 | 7 272,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1. | Содержание жилого фонда Ефимовского городского поселения |  | 2021 | 2 504,50 | 2 504,5 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 2 315,70 | 2315,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 2 452,10 | 2452,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 7 272,30 | 7 272,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | ПОДПРОГРАММА 9. Развитие инженерной инфраструктуры Ефимовского городского поселения | Администрация Ефимовского городского поселения | 2021 | 3893,9 | 3893,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 1511,8 | 1511,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 1152,3 | 1152,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 6558,0 | 6558,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.1. | Обеспечение безопасности и бесперебойности газоснабжения населения Ефимовского городского поселения: мероприятия по техническому обслуживанию наружных газопроводных сетей |  | 2021 | 477,4 | 477,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 1827,4 | 1827,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.2. | Обеспечение финансовой стабильности предприятия и обеспечение качественных услуг для населения |  | 2021 | 650,5 | 650,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 650,5 | 650,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.3. | Обеспечение финансовой стабильности предприятия и обеспечение качественных услуг для населения |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.4. | Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону |  | 2021 | 2766 | 2766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 861,8 | 861,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 452,3 | 452,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 4080,1 | 4080,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | ПОДПРОГРАММА 10. Организация благоустройства, содержание мест общего пользования и зелёного хозяйства на территории Ефимовского городского поселения | Сектор Жилищно- коммунального хозяйства администрации Ефимовского городского поселения Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения | 2021 | 10771,0 | 9718,4 | 0 | 1052,6 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 8 200,70 | 7999,8 | 0 | 200,9 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 6 322,40 | 6 322,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 25294,1 | 24040,6 | 0,00 | 1253,5 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.1. | Совершенствование систем уличного освещения неселенных пунктов поселения» |  | 2021 | 5599,2 | 5599,2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 5 572,00 | 5572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 4 648,40 | 4648,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 15 819,6 | 15 819,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.2. | Мероприятия по озеленению территории сельских населенных пунктов о поселения |  | 2021 | 173,6 | 173,6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 200,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 200,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 573,6 | 573,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.3. | Мероприятия по содержанию памятников воинской славы расположенных на территории поселения |  | 2021 | 236,5 | 236,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 266 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 602,5 | 602,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.4. | Мероприятия по санитарной очистке, и ликвидации очагов стихийного навала мусора на территории поселения |  | 2021 | 1915,7 | 863,1 | 0 | 1052,6 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 1200,9 | 1000 | 0 | 200,9 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 4416,6 | 3163,1 | 0 | 1253,5 | 0 | 0 |
| 1.10.5. | Мероприятия по прочему благоустройству |  | 2021 | 2845,8 | 2845,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 661,8 | 661,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 3581,6 | 3581,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | ПОДПРОГРАММА 11. Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Ефимовского городского поселения | Администрация Ефимовского городского поселения МБУ «Ефимовский культурно-досуговый центр» | 2021 | 27903,3 | 21009,3 | 3702,7 | 3191,3 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 16580,7 | 10460,5 | 0 | 6120,2 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 11667 | 11667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 56151,0 | 43136,8 | 3702,7 | 9311,5 | 0 | 0 |
| 1.11.1. | Поддержка народного творчества и национальных культур |  | 2021 | 19067,9 | 12173,9 | 3702,7 | 3191,3 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 10042,4 | 10042,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 11401,8 | 11401,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 40512,1 | 33618,1 | 3702,7 | 3191,3 | 0 | 0 |
| 1.11.2. | Развитие библиотечного дела |  | 2021 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 238,2 | 238,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 247,7 | 247,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 714,9 | 714,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.3 | Укрепление материально-технической базы |  | 2021 | 8602,4 | 8602,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 6280,2 | 160 | 0 | 6120,2 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 14882,6 | 8762,4 | 0 | 6120,2 | 0 | 0 |
| 1.11.4. | Повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом |  | 2021 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 19,9 | 19,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 17,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 41,4 | 41,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12. | ПОДПРОГРАММА 12. Формирование современной городской среды гп. Ефимовский Ефимовского городского поселения БМР ЛО на 2021-2023 годы |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Сектор Жилищно- коммунального хозяйства администрации Ефимовского городского поселения Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12.1 | Благоустройство дворовых территорий п.Ефимовский |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12.2. | Благоустройство общественных территорий п.Ефимовский Ефимовского городского поселения |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ПОДПРОГРАММА 13. |  | 2021 | 5,2 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13. | Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на территории Ефимовского городского поселения |  | 2022 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сектор Жилищно- коммунального хозяйства администрации Ефимовского | 2023 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 53,2 | 53,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13.1. | Обеспечение деятельности добровольной народной дружины по охране общественного порядка на территории Ефимовского городского поселения | городского поселения Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения | 2021 | 5,2 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 53,2 | 53,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14. | ПОДПРОГРАММА 14. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы | Администрация Ефимовского городского поселения | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15. | ПОДПРОГРАММА 15. Борьба с борщевиком Сосновского на территории Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на период 2021-2023 годов | Имущественный сектор администрации Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 2021 | 177,5 | 9,2 | 0 | 168,3 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 117,5 | 0 | 0 | 117,5 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 295,0 | 9,2 | 0 | 285,8 | 0 | 0 |
| 1.15.1. | Мероприятия по уничтожению борщевика |  | 2021 | 177,5 | 9,2 | 0 | 168,3 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 117,5 | 0 | 0 | 117,5 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 295,0 | 9,2 | 0 | 285,8 | 0 | 0 |
| 1.15.2. | Проведение оценки эффективности проведенного комплекса мероприятий |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.16. | ПОДПРОГРАММА 16. Трудовая адаптация подростков и молодежи поселка Ефимовский на период 2021-2023 годов | Организационный сектор администрации Ефимовского городского поселения; Финансово–экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения | 2021 | 324,2 | 219,5 | 0 | 104,7 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 104,7 | 0 | 0 | 104,7 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 104,7 | 0 | 0 | 104,7 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 533,6 | 219,5 | 0 | 314,1 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2021 | 324,2 | 219,5 | 0 | 104,7 | 0 | 0 |
| 1.16.1. | Организация временных рабочих мест для подростков и молодежи в летний период |  | 2022 | 104,7 | 0 | 0 | 104,7 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 104,7 | 0 | 0 | 104,7 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИТОГО | 533,6 | 219,5 | 0 | 314,1 | 0 | 0 |
|  | ПОДПРОГРАММА 17. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ефимовского городского поселения |  | 2021 | 3064,8 | 15,0 | 0 | 3035,1 | 0 | 0 |
| 1.17. |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Администрация Ефимовского городского поселения - Физические и юридические лица различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИТОГО | 3050,1 | 15 | 0 | 3035,1 | 0 | 0 |
| 1.17.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  | 2021 | 3050,1 | 15 | 0 | 3035,1 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ИТОГО | 3050,1 | 15 | 0 | 3035,1 | 0 | 0 |