Администрация

Ефимовского городского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 25 декабря 2024 года | № | 327 |
| --- | --- | --- |

п. Ефимовский

Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения на период 2025-2027 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях осуществления стратегических социально - экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения на 2025-2027 годы» согласно приложению 1.

2.     При формировании бюджета Ефимовского городского поселения:

2.1.  Предусмотреть ассигнования на реализацию Программы.

2.2. Ежегодно корректировать мероприятия и объемы финансирования с учётом возможностей средств бюджета.

3.    Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с учётом утверждённых расходов бюджета.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ефимовского городского поселения №312 от 22.12.2023 (с изменениями).

5.   Постановление обнародовать в газете "Новый путь" и на сайте Ефимовского городского поселения.

6.   Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 г.

Глава администрации

Ефимовского городского поселения                                          С.И. Покровкин

Разослано: КСК, КФ, ФЭС, прокуратура, регистр МНПА, в дело

| Приложение 1 ПАСПОРТ муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения на период 2025-2027 гг.» |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025-2027 гг. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ефимовского городского поселения |
| Участники муниципальной программы | Администрация Бокситогорского муниципального района Администрация Ефимовского городского поселения МБУ «Ефимовский культурно-досуговый центр» МУП «Ефимовские тепловые сети» |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства. Долговременное, экономически эффективное развитие муниципального образования и сохранение окружающей среды для будущих поколений; Повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования на основе повышения уровня развития инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования; Создание условий для улучшения социально-демографической ситуации; Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети муниципальных автомобильных дорог поселения, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов городского поселения; Определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации в поселении; Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; Модернизация и развитие объектов теплоснабжения и электроснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности; Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства; Развитие инженерной инфраструктуры; Комплексное развитие территории и благоустройство муниципального образования, создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания; |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня жизни населения Ефимовского городского поселения; Становление благоприятной социальной среды и повышение уровня жизни населения в поселении; Закрепление на территориях поселения выпускников высших учебных и средних профессиональных заведений, молодых специалистов, молодых семей; Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей улично-дорожной сети муниципальных автомобильных дорог в поселении и сооружений на них; Совершенствование и развитие улично-дорожной сети муниципальных автомобильных дорог и улучшение инженерного обустройства; Повышение уровня и качества инженерного обустройства территорий. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Повышение уровня и качества жизни в поселении; - Повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры для жителей; - Увеличение культурно-массовых мероприятий ( кружков, детских праздников, фестивалей и др.;) - повышение уровня комфортности, надежности и эффективности функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры; - Бесперебойное водоснабжение, газоснабжение и теплоснабжение населения; - Улучшение состояния дорог общего пользования на территории поселения; - Улучшение состояния дворовых территорий и проездов к домам; - Государственная регистрация права муниципальной собственности на все объекты недвижимого имущества; - Снижение количества пожаров и возгораний на территории поселения; |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды", Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования", Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий", А также комплексы процессных мероприятий, входящие в процессную часть муниципальной программы, а именно: "Содействие развитию участия граждан в осуществлении местного самоуправления в поселении", «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий», "Оценка и кадастровый учет объектов недвижимости Ефимовского городского поселения"; "Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Ефимовского городского поселения", "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам на территории Ефимовского городского поселения", "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ефимовского городского поселения", "Содержание жилищного хозяйства на территории Ефимовского городского поселения", "Развитие инженерной инфраструктуры Ефимовского городского поселения ", "Трудовая адаптация подростков и молодежи поселка Ефимовский", "Организация благоустройства, содержание мест общего пользования и зелёного хозяйства на территории Ефимовского городского поселения", "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на территории Ефимовского городского поселения", "Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Ефимовского городского поселения" |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 144 984,5 тыс. рублей, в том числе: 2025 год - 52 706,8 тыс. рублей; 2026 год – 44 088,3 тыс. рублей; 2027 год – 48 189,4 тыс. рублей |

- 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз

развития сферы реализации муниципальной программы

Ефи́мовское городское поселе́ние — муниципальное образование в составе Бокситогорского района Ленинградской области. Административный центр — посёлок Ефимовский.

Площадь поселения составляет 305 924,9 га.  Расположено в центральной части района, граничит на севере с Тихвинским районом, на юге с Чагодощенским районом Вологодской области. По территории поселения проходит железная дорога Волховстрой I — Вологда.

Ефимовское городское поселение образовано 1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 78-оз от 26 октября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Бокситогорский муниципальный район и муниципальных образований в его составе», в его состав вошёл рабочий посёлок Ефимовский и территории бывших Ефимовской и Соминской волостей. В мае 2019 года в Ефимовское городское поселение влились Климовское (с юга) и Радогощинское (с севера) сельские поселения

В состав поселения входят  82 населенных пунктов, где проживают на 1 января 2024 года 5 318 человек.  В п. Ефимовский -  3 443 человек, в  сельской местности проживает 1 875 человек.

На территории Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области зарегистрировано только одно предприятие обрабатывающей отрасли ООО «Аспэк-Лес-Ефимовский», среднесписочная численность сотрудников которого составляет  350 человек. Предприятие занимается производством пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины, а также лесозаготовками.

На территории поселения числятся 2 крестьянских и фермерских хозяйств и 1 индивидуальный предприниматель, занимающийся пчеловодством. Сельскохозяйственных предприятий нет.

Потребительский комплекс поселения полностью обеспечивает население поселения товарами продовольственного ассортимента и удовлетворяет необходимые потребности в сфере торговли.

Несмотря на это, социально-экономическое положение оценивается как стабильно тяжелое. Основными из проблем  являются массовый отток населения, связанный с отсутствием рабочих мест, снижение привлекательности деятельности малых форм предпринимательства, низкая социально-транспортная инфраструктура поселений (местность в основном сельская, деревни отдалены от ОНП). Высокий износ объектов инженерной инфраструктуры, ограничения по наличию резерва свободной мощности объектов электроснабжения, водоснабжения, канализации и пр. Существенный объем ветхого жилья, особенно в сельской местности. Медленный рост качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Главными целями развития Ефимовского городского поселения являются развитие и сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития территории, поэтому задачи программы связаны с приоритетными направлениями социально-экономического и транспортного развития городского поселения.

Протяженность автомобильных дорог на территории Ефимовского городского поселения по состоянию на 01.08.2024 года составляет 136,4 км, в том числе с усовершенствованным покрытием – 26,0 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 60,6%. Одна из приоритетных задач дорожной политики Ефимовского городского поселения – совершенствование и развитие улично-дорожной сети муниципальных автомобильных дорог.

Повышение уровня и качества жизни в поселении невозможно без комплексного развития сельских территорий. Ефимовское  городское поселение также нуждается в комплексном развитии территории.

Таким образом, необходимость разработки и реализации программы обусловлена:

социально-политической остротой проблемы и ее общепоселенческим  значением;

потребностью формирования базовых условий   для расширенного воспроизводства и закрепления на селе трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение  задач агропромышленного комплекса;

межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению, органов местного самоуправления,  организаций агропромышленного комплекса и общественных объединений жителей поселения;

приоритетностью  государственной и муниципальной поддержки развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры в поселении.

- 2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере

реализации муниципальной программы

Цель программы, в первую очередь, повышение уровня благосостояния и качества жизни населения на основе устойчивого развития экономики поселения.

Основными задачами, направленными на достижение поставленной цели являются:

- Создание условий для экономического развития муниципального образования;

-   Создание безопасной среды обитания;

-  Развитие инженерной инфраструктуры на территории городского поселения;

-  Создание благоприятных условий для жизни, работы, отдыха населения, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов развития личности и общества, возможность для каждого жителя реализовать свои способности и удовлетворять свои потребности;

-  Развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения;

-  Формирование комфортной городской среды жизнедеятельности населения.

Приоритеты муниципальной политики в сфере обеспечения устойчивого развития Ефимовского городского поселения сформированы на основе государственной стратегии и осуществляются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе с Жилищным кодексом Российской Федерации, нормами Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Областным законом Ленинградской области от 16 февраля 2024года №10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в  Ленинградской области", Областным законом Ленинградской области от 25.12.2006 № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области», Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пр.

- 3. Структурные элементы муниципальной программы

Достижение цели «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения» обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:

Проектная часть

В проектную часть муниципальной программы Ефимовского городского поселения включены:

- Региональные проекты;

Такие как, региональный проект "Формирование комфортной городской среды", в  рамках которого с участием областных, федеральных средств с софинансированием из местного бюджета  будут реализованы программы формирования современной городской среды.

- Отраслевые проекты;

В отраслевые проекты муниципальной программы на период 2024-2026 гг. входят:

- Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования". В соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 397  «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области».

- Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий", к которому относятся расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. Освободить  от борщевика Сосновского необходимо 3,7 га.  А также провести оценку эффективности проведенного комплекс вышеуказанных а мероприятий.

- Мероприятия по предоставлению субсидий на иные цели муниципальным учреждениям Ефимовского городского поселения  и муниципальным учреждениям Ефимовского городского поселения, носящие проектный характер.

- Процессная часть

В процессную часть муниципальной программы включают:

выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

предоставление мер социальной поддержки населению Бокситогорского муниципального района;

предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований;

осуществление текущей деятельности казенных учреждений;

обслуживание муниципального долга;

иные мероприятия, направленные на достижение цели муниципальной программы, не относящиеся к проектной части.

- Допускается включение в процессную часть муниципальной программы мероприятий, для которых целевые показатели (индикаторы) не устанавливаются

1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие части территории Ефимовского городского поселения»:

- - благоустройство сельских населенных пунктов, входящих в состав Ефимовского городского поселения, в соответствии Областным законом Ленинградской области от 16 февраля 2024года №10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в  Ленинградской области"

2.   Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий".

Получение дополнительного профессионального образования лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ефимовского городского поселения.

4. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Ефимовского городского поселения»:

В рамках комплексного решения задач гражданской обороны, защиты населения и территории Бокситогорского городского поселения от чрезвычайных ситуаций предусмотрена реализация мероприятий по обеспечению деятельности аварийно-спасательных формирований, созданию местной системы оповещения, накоплению запасов имущества гражданской обороны, материальных резервов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, укреплению пожарной безопасности территории;

5.    Комплекс процессных мероприятий "Оценка и кадастровый учет объектов недвижимости Ефимовского городского поселения".

В составе комплекса предусматривается реализация следующих мероприятий:

Государственный кадастровый учет, оценка и иные мероприятия в целях внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

Подготовка и актуализация документов в области градостроительной деятельности.

Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

6.  Комплекс процессных мероприятий "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам на территории Ефимовского городского поселения":

В составе комплекса реализуются мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Также предусматривается реализация мероприятий, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий.

7. Комплекс процессных мероприятий "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ефимовского городского поселения"

Мероприятия по обеспечению подготовки и участия в выставочно-ярмарочной деятельности, организации и проведению конкурсов профессионального мастерства

8.    Комплекс процессных мероприятий "Содержание жилищного хозяйства на

территории Ефимовского городского поселения":

- текущий ремонт жилищного фонда;

- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

- прочие мероприятия в области жилищного хозяйства

9.   Комплекс процессных мероприятий "Развитие инженерной инфраструктуры

Ефимовского городского поселения ".

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий, направленных на безаварийную работу и качественное предоставления коммунальных услуг,  подготовка объектов к отопительному периоду и др.

10.  Комплекс процессных мероприятий "Трудовая адаптация подростков и молодежи поселка Ефимовский"

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий, направленных на формирование условий для участия  подростков и молодежи в общественно полезном труде, повышающем уровень их социальной защищенности.

11. Комплекс процессных мероприятий "Организация благоустройства, содержание мест общего пользования и зелёного хозяйства на территории Ефимовского городского поселения"

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий, направленных  на постоянное обеспечение мероприятий по выполнению требований экологии, эстетическому и архитектурному облику поселения, на систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, окашивание. Здесь же предусмотрено содержание мест захоронения, организация уличного освещения и прочие мероприятия по благоустройству.

12. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на территории Ефимовского городского поселения"

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий, направленных на   создание эффективной системы общественной безопасности и правопорядка на территории поселения, путем создания условий для повышения роли населения в обеспечении охраны правопорядка, организации тесного взаимодействия с населением и его общественными формированиями, активного привлечение граждан к охране общественного порядка

13. Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Ефимовского городского поселения":

В составе комплекса предусматривается организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий, подготовка спортивного резерва и участие в соревнованиях различного уровня.

Приложение 2

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ефимовского городского поселения 
«Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения на период 2025-2027 годов»

| № п/п | Наименование Муниципальной программы, Подпрограммы, Основного мероприятия, Мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Средства бюджета Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Средства | Средства бюджета Ленинградской области | Средства Федерального бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджета Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Администрация Ефимовского городского поселения | 2025 | 52 706,80 | 35 500,00 | 7 931,50 | 9 275,30 | 0,00 |  |
|  | «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения на период 2025-2027 годов» |  | 2026 | 44 088,30 | 31 493,00 | 7 459,70 | 5 135,60 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | 48 189,40 | 30 992,10 | 7 593,00 | 9 604,30 | 0,00 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 144 984,50 | 97 985,10 | 22 984,20 | 24 015,20 | 0,00 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию участия граждан в осуществлении местного самоуправления в поселении" | Сектор Жилищно- коммунального хозяйства администрации Ефимовского городского поселения; | 2025 | 5 277,50 | 369,4 | 0 | 4 908,10 | 0 |  |
|  |  | Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения | 2026 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 5 277,50 | 369,4 | 0 | 4 908,10 | 0 |  |
| 1.1.1. | Благоустройство гп. Ефимовский: подготовка территории под дальнейшее благоустройство по адресу ул. Гагарина – 10-ОЗ Благоустройство территории: ремонт колодца в дер. Моклаково, устройство уличного освещения в дер. Забелье и дер. Семеново, ремонт памятника погибшим землякам в дер. Климово Приобретение ламп уличного освещения в дер. Сидорово, Приобретение мотокос в дер. Заголодно Ремонт автомобильных дорог общ пользования местного значения в дер. Бережок и в дер. Радогощь Ремонт пешеходного моста по ул. Героя Волкова в дер. Журавлево |  | 2025 | 5277,5 | 369,4 | 0 | 4908,1 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 5277,5 | 369,4 | 0 | 4908,1 | 0 |  |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий | Организационно - хозяйственный сектор администрации Ефимовского городского поселения; | 2024 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в Ефимовском городском поселении | Финансово–экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения | 2025 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.1. | Получение дополнительного профессионального образования лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ефимовского городского поселения |  | 2025 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий Оценка и кадастровый учет объектов недвижимости | Сектор по управлению имуществом администрации Ефимовского городского поселения | 2025 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ефимовского городского поселения | Финансово- экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения | 2026 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4.1. | Проведение кадастрового учета объектов и оценки их рыночной стоимости, а также проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения |  | 2025 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Комплекс процессных мероприятий Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Ефимовского городского поселения | Сектор Жилищно- коммунального хозяйства администрации Ефимовского городского поселения | 2025 | 1277,5 | 677,5 | 600 | 0 | 0 |  |
|  |  | Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения | 2026 | 693,5 | 693,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 710,1 | 710,1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 2681,1 | 2081,1 | 600 | 0 | 0 |  |
| 1.5.1. | Содержание и техническое обслуживание противопожарных средств и систем, а также комплекс мер по противопожарной безопасности территории поселения |  | 2025 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 384 | 384 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5.1. | Комплекс мер по противопожарной безопасности территории поселения |  | 2025 | 149,5 | 149,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 149,5 | 149,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 149,5 | 149,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 448,5 | 448,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5.2. |  |  | 2025 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Расходы в соответствии с заключенными соглашениями между администрацией Ефимовского городского поселения и администрацией Бокситогорского муниципального района в связи передачей части полномочий по решению вопросов местного значения Бокситогорскому муниципальному району в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно- спасательных формирований |  | 2026 | 416 | 416 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 432,6 | 432,6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 1248,6 | 1248,6 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5.2. |  |  | 2025 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 |  |
|  | Развитие местной системы оповещения Бокситогорского муниципального района |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 |  |
| 1.6. |  | Администрация Ефимовского городского поселения, | 2025 | 12424,1 | 9219,2 | 3204,9 | 0 | 0 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам на территории Ефимовского городского поселения" | Организации, выигравшие торги (конкурсы, запросы котировок) на проведение отдельных видов работ.) | 2026 | 12836,3 | 9503,2 | 3333,1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 13437,9 | 9971,5 | 3466,4 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 38698,3 | 28693,9 | 10004,4 | 0 | 0 |  |
| 1.6.1. | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории Ефимовского городского поселения |  | 2025 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 4068 | 4068 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 4347 | 4347 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 12215 | 12215 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2025 | 5419,2 | 5419,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 5435,2 | 5435,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 5624,5 | 5624,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 16478,9 | 16478,9 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6.3. | Расходы в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  | 2025 | 3204,9 | 0 | 3204,9 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 3333,1 | 0 | 3333,1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 3466,4 | 0 | 3466,4 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 10004,4 | 0 | 10004,4 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | Комплекс процессных мероприятий | Администрация Ефимовского городского поселения | 2025 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Развитие малого и среднего предпринимательства |  | 2026 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | на территории Ефимовского городского поселения |  | 2027 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7.1. | Содействие в участии субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках и конкурсах проводимых на территории поселения. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к муниципальному имуществу |  | 2025 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8. | Комплекс процессных мероприятий Содержание жилищного хозяйства на территории Ефимовского городского поселения | Сектор Жилищно- коммунального хозяйства администрации Ефимовского городского поселения | 2025 | 885,4 | 885,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Финансово- экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения | 2026 | 885,4 | 885,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 885,4 | 885,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 2656,2 | 2656,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8.1. | Содержание жилого фонда Ефимовского городского поселения |  | 2025 | 885,4 | 885,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 885,4 | 885,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 885,4 | 885,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 2656,2 | 2656,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.9. | Комплекс процессных мероприятий Развитие инженерной инфраструктуры Ефимовского городского поселения | Администрация Ефимовского городского поселения | 2025 | 610,4 | 610,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 610,4 | 610,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 610,4 | 610,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 1831,2 | 1831,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.9.1. | Техническое обслуживание наружных газопроводных сетей |  | 2025 | 610,4 | 610,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 610,4 | 610,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 610,4 | 610,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 1831,2 | 1831,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.10. |  | Сектор Жилищно- коммунального хозяйства администрации Ефимовского городского поселения | 2025 | 4507,3 | 4507,3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий Организация благоустройства, содержание мест общего пользования и зелёного хозяйства на территории Ефимовского городского поселения | Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 5096,4 | 5096,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 5033,2 | 5033,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 14636,9 | 14636,9 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.10.1. |  |  | 2025 | 3249,3 | 3249,3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 4249,2 | 4249,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 4249,2 | 4249,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Организация уличного освещения |  | ИТОГО | 11747,7 | 11747,7 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.10.2. |  |  | 2025 | 268 | 268 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Озеленение |  | 2026 | 263,2 | 263,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 731,2 | 731,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.10.3. |  |  | 2025 | 326 | 326 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 386 | 220 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Содержание мест захоронения на территории Ефимовского городского поселения |  | ИТОГО | 766 | 766 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.10.4. |  |  | 2025 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, мероприятия по благоустройству территории |  | 2027 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.10.5. |  |  | 2025 | 364 | 364 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству поселение |  | ИТОГО | 892 | 892 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.11. | Комплекс процессных мероприятий Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Ефимовского городского поселения | Администрация Ефимовского городского поселения | 2025 | 27096 | 18842,8 | 4126,6 | 4126,6 | 0 |  |
|  |  | МБУ «Ефимовский культурно-досуговый центр» | 2026 | 22499,6 | 14246,4 | 4126,6 | 4126,6 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 21764,7 | 13511,5 | 4126,6 | 4126,6 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 71360,3 | 46600,7 | 12379,8 | 12379,8 | 0 |  |
| 1.11.1. | Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений |  | 2025 | 26838,3 | 18585,1 | 4126,6 | 4126,6 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 22241,9 | 13988,7 | 4126,6 | 4126,6 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 21507 | 13253,8 | 4126,6 | 4126,6 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 70587,2 | 45827,6 | 12379,8 | 12379,8 | 0 |  |
| 1.11.2. | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по организации библиотечного обслуживания и комплектованию библиотечных фондов библиотек поселений в рамках обеспечения деятельности учреждений культуры |  | 2025 | 242,7 | 242,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 242,7 | 242,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 242,7 | 242,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 728,1 | 728,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.11.4. |  |  | 2025 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Организация и проведение мероприятий в области физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2025 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на территории Ефимовского городского поселения |  | 2026 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Сектор Жилищно- коммунального хозяйства администрации Ефимовского | 2027 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.12.1. | Создание условий для повышения роли населения в обеспечении охраны правопорядка | городского поселения | 2025 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.12.1. | Реализация мер по обеспечению функционирования и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | городского поселения | 2025 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.14. | Комплекс процессных мероприятий |  | 2025 | 213,8 | 14,9 | 0 | 198,9 | 0 |  |
|  | Трудовая адаптация подростков и молодежи поселка Ефимовский | Организационный сектор администрации Ефимовского городского поселения; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Финансово–экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 213,8 | 14,9 | 0 | 198,9 | 0 |  |
|  |  |  | 2025 | 213,8 | 14,9 | 0 | 198,9 | 0 |  |
| 1.14.1. | Организация временных рабочих мест для подростков и молодежи в летний период |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 213,8 | 14,9 | 0 | 198,9 | 0 |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.16. | Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий" | Имущественный сектор администрации Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 2025 | 44,8 | 3,1 | 0 | 41,7 | 0 |  |
|  |  | Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 36,2 | 2,9 | 0 | 33,3 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 81 | 6 | 0 | 75 | 0 |  |
| 1.16.1. | Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского |  | 2025 | 44,8 | 3,1 | 0 | 41,7 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 36,2 | 2,9 | 0 | 33,3 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 81 | 6 | 0 | 75 | 0 |  |
| 1.20. |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 1060,5 | 84,8 | 0 | 975,7 | 0 |  |
|  |  | Сектор Жилищно- коммунального хозяйства администрации Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 5477,7 | 0 | 0 | 5477,7 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 6538,2 | 84,8 | 0 | 6453,4 | 0 |  |
| 1.20.1 |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в п. Ефимовский по ул. Метростроевская и участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Малая Спортивная от дома № 15 до примыкания к ул. Метростроевская Бокситогорского района Ленинградской области |  | 2026 | 1060,5 | 84,8 | 0 | 975,7 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 5477,7 | 0 | 0 | 5477,7 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 6538,2 | 84,8 | 0 | 6453,4 | 0 |  |

Приложение 3

| СВЕДЕНИЯ о показателях (индикаторах) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Ефимовского городского поселения «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения на период 2025-2027 гг.» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) <1> |  |  |  |
|  |  |  | Базовый период 2024 год <2> | Первый год реализации 2025 год | Второй год реализации 2026 год | Третий год реализации 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения на период 2025-2027 гг.» |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию участия граждан в осуществлении местного самоуправления в поселении" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество реализованных проектов | единиц | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в Ефимовском городском поселении |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество сотрудников администрации, прошедших обучение для повышения квалификации | человек | 7 | 2 | 2 | 2 |
| Комплекс процессных мероприятий Оценка и кадастровый учет объектов недвижимости Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество объектов недвижимости, поставленных на государственный кадастровый (технический) учет, снятых с государственного кадастрового учета | единиц | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Комплекс процессных мероприятий Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отсутствие на территории чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Уровень готовности формирований и техники к пожарам на территории | % | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |
| Комплекс процессных мероприятий Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам на территории Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля протяженности дорог, не соответствующих нормативным требованиям | % | 50 | 45 | 40 | 35 |
| 6 | Проведение регулярных мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Бокситогорского муниципального района, ремонт покрытия дорог местного значения в поселениях | км | 142,717 | 142,717 | 142,717 | 142,717 |
| Комплекс процессных мероприятий Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий Содержание жилищного хозяйства на территории Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятия по содержанию муниципальной собственности в надлежащем состоянии | единиц | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий Развитие инженерной инфраструктуры Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Возмещение недополученных доходов от услуг городской бани (количество получателей субсидии) | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Проведение регулярных мероприятий по содержанию сетей газоснабжения | км | 15,93905 | 15,93905 | 15,93905 | 15,93905 |
| 11 | Уровень подготовки к проведению отопительного периода и повышение надежности систем коммунального теплоснабжения | % | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Комплекс процессных мероприятий Организация благоустройства, содержание мест общего пользования и зелёного хозяйства на территории Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Уровень оснащенности населенных пунктов поселения уличным освещением | % | 80 | 82 | 85 | 95 |
| 13 | Обеспечение необходимых мероприятий по содержанию гражданских кладбищ, воинских захоронений, объектов культурного наследия | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | Обеспечение мероприятий по качественному скашиванию травы дворовых и общественных территорий населенных пунктов поселения | М2 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 15 | Количество закупленных и установленных емкостей для накопления твердых коммунальных отходов. | единиц | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единиц | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Количество объектов, противоклещевой акарицидной и дератизационной обработки территорий МО на эпидемиологически значимых объектах | М2 | 71,5 | 72,4 | 72,4 | 72,4 |
| 18 | Количество мероприятий по благоустройству территории | единиц | 17 | 18 | 20 | 20 |
| Комплекс процессных мероприятий Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Количество участников клубных формирований | человек | 442 | 443 | 444 | 445 |
| 20 | Число клубных формирований | единиц | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 21 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | человек | 20500 | 21115 | 21750 | 22400 |
| 22 | Число культурно-досуговых мероприятий | единиц | 740 | 762 | 785 | 809 |
| 23 | Количество посещений библиотек | единиц | 36000 | 41400 | 43470 | 44775 |
| 24 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ленинградской области | % | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 |
| 25 | Количество реализованных проектов по развитию инфраструктуры муниципального значения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на территории Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Доля массовых мероприятий, в охране общественного порядка которых, (по приглашению организаторов) принимали участие добровольные общественные формирования правоохранительной направленности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Комплекс процессных мероприятий Трудовая адаптация подростков и молодежи поселка Ефимовский |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Количество рабочих мест для подростков / молодежи | единиц | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий" |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Освобождение площади от борщевика Сосновского химическим методом обработки | га | 10,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 33 | 33 | 66 | 66 |
| 31 | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий | единиц | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту: километры введенных в эксплуатацию автомобильных дорог | км | 0.42300 | 0 | 0,12500 | 0 |