Администрация

Ефимовского городского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 8 октября 2019 года | п.Ефимовский | № 225 |
| --- | --- | --- |

## О внесении изменений в постановление администрации Ефимовского городского поселения от 27.12.2018 № 292 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на период 2019-2021 годов»

## В связи с  изменением объема финансирования и корректировкой плана мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения  Бокситогорского  муниципального района Ленинградской области на период 2019-2021 годов» (далее «Программа»),

## ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на период 2019-2021 годов» следующие изменения:

  - Раздел «Объемы финансирования» Паспорта Программы читать в следующей редакции:

| Источники финансирования программы, в том числе по годам | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Всего | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Всего, в т.ч. | 110 781,7 | 56 581,4 | 27 801,5 | 26 398,8 |
|  | средства областного бюджета | 21 022,9 | 12 946,1 | 4 038,4 | 4 038,4 |
|  | средства бюджета Бокситогорского МР | 7 555,9 | 6 070,9 | 1 485,0 | 0 |
|  | средства бюджета Ефимовского ГП | 82 202,9 | 37 564,4 | 22 278,1 | 22 360,4 |

  - Приложение 1 к Подпрограмме 1 ««Развитие части территорий Ефимовского городского поселения» изложить в новой редакции (Приложение 1).

  - Приложение 1 к Подпрограмме 6 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам на территории Ефимовского городского поселения» Раздел III «Основные мероприятия подпрограммы на 2019 год» изложить в новой редакции (Приложение 2).

  - В приложении 8 к Программе раздел «Объемы финансирования» Паспорта  Подпрограммы 8  «Содержание жилищного хозяйства на территории Ефимовского городского поселения» читать в следующей редакции:

| Объемы финансирования подпрограммы | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Всего | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Всего | 2 729,7 | 978,3 | 887,4 | 864,0 |
|  | средства бюджета Ефимовского ГП | 2 729,7 | 978,3 | 887,4 | 864,0 |

  - В приложении 9 к Программе раздел «Объемы финансирования» Паспорта  Подпрограммы 9  «Развитие инженерной инфраструктуры Ефимовского городского поселения» читать в следующей редакции:

| Объемы финансирования подпрограммы | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Всего | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Всего | 4 635,8 | 3 292,8 | 664,0 | 679,0 |
|  | средства бюджета Ефимовского ГП | 4 635,8 | 3 292,8 | 664,0 | 679,0 |

  - В приложении 1 к Подпрограмме 9 «Развитие инженерной инфраструктуры Ефимовского городского поселения» «Основные мероприятия подпрограммы» изложить в новой редакции (Приложение 1).

  - В приложении 10 к Программе раздел «Объемы финансирования» Паспорта Подпрограммы 10 «Организация благоустройства, содержание мест общего пользования и зелёного хозяйства на территории Ефимовского городского поселения» читать в следующей редакции:

| Объемы финансирования подпрограммы | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Всего | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Всего | 28 354,8 | 15 180,7 | 6 601,0 | 6 573,1 |
|  | средства бюджета Ефимовского ГП | 25 582,6 | 12 408,5 | 6 601,0 | 6 573,1 |
|  | Средства областного бюджета | 2 772,2 | 2 772,2 |  |  |

  - Приложение 10 к  Подпрограмме 10 «Организация благоустройства, содержание мест общего пользования и зелёного хозяйства на территории Ефимовского городского поселения»  «Основные мероприятия подпрограммы» изложить в новой редакции изложить в новой редакции (Приложение 2).

  - В приложении 11 к Программе раздел «Объемы финансирования» Паспорта Подпрограммы  «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Ефимовского городского поселения» читать в следующей редакции:

| Объемы финансирования подпрограммы | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Всего | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Всего, в т.ч. | 46 639,7 | 19 490,5 | 13 295,6 | 13 853,6 |
|  | средства бюджета Ефимовского ГП | 36 009,0 | 13 183,0 | 11 134,0 | 11 692,0 |
|  | средства областного бюджета ЛО | 10 333,7 | 6 010,5 | 2 161,6 | 2 161,6 |
|  | Средства бюджета БМР | 46 639,7 | 19 490,5 | 13 295,6 | 13 853,6 |

  - В приложении 11 к Программе Раздел «Планируемые результаты реализации программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Ефимовского городского поселения» изложить в новой редакции (Приложение 3).

  - В приложении 11 к Программе Раздел «Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Ефимовского городского поселения»  изложить в новой редакции (Приложение 4).

  - В приложении 11 к Программе Раздел «Перечень мероприятий  подпрограммы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Ефимовского городского поселения»  изложить в новой редакции (Приложение 5).

- Постановление опубликовать (обнародовать)  в газете «Новый Путь» и на официальном сайте Ефимовского городского поселения в полном объеме.

- Постановление вступает в силу с момента опубликования.

- 4.     Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Зам. главы администрации			                                            В.А. Зобкова

Разослано: ФЭС, прокуратура, регистр МНПА, в дело.

Приложение 1

к постановлению администрации

Ефимовского городского поселения

№225   от  8.10. 2019 года

ПЛАН

мероприятий  ведомственной целевой  программы «Развитие части территорий Ефимовского

городского поселения  в 2019 году» на 2019 год

| Часть территории Ефимовского городского поселения, деревни | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| №1. деревни: Заголодно, Косые Харчевни №2. деревни: Михалево, Ростань, Сухая Нива, Чудская, Чевакино, Семеново, Нос №3. деревни: Красная Речка, Спирово, Сосновый Бор, пос. Кожаково | Ремонт уличного освещения (прокладка кабеля СИП) и установка светодиодных светильников в дер. Косые Харчевни, дер. Нос, пос. Кожаково | 2019 | 838,5 |  | 738,8 | 82,0 | 17,7 | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
| №2. деревни: Михалево, Ростань, Сухая Нива, Чудская, Чевакино, Семеново, Нос №4. село Сомино, деревни: Вожани, Калитки | Приобретение контейнеров для ТКО в дер. Михалево, дер. Ростань, дер. Нос, дер. Сухая Нива, дер. Чудская, с. Сомино | 2019 | 337,7 |  | 288,0 | 32,0 | 17,7 | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
| №4. село Сомино, деревни: Вожани, Калитки | Ремонт уличного освещения (прокладка кабеля СИП) и установка светодиодных светильников | 2019 | 277,7 |  | 231,0 | 29,0 | 17,7 | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
|  |  |  | 1 453,9 |  | 1 257,8 | 143,0 | 53,1 |  |

Приложение  2

к постановлению администрации

Ефимовского городского поселения

№225  от 8.10. 2019 года

III. Основные мероприятия подпрограммы на 2019 год

| №п/п | Наименование объектов | Заказчик | Сроки работ, год | Объем финансирования в 2019 году, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | Местный бюджет | Бюджет Бокситогорского района |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по программе |  |  | 10 874 101,62 | 1 876 800 | 6 389 352,82 | 2 607 948,8 |
| 1. Мероприятия по поддержанию состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | 7 696 303,85 | 1 876 800 | 3 836 363,85 | 1 983 140,0 |
| 1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в п. Ефимовский | Администрация Ефимовского городского поселения | 2019 | 3 611 456 | 1 876 800 | 1 734 656 | - |
| 1.2 | Грейдирование грунтовых дорог | Администрация Ефимовского городского поселения | 2019 | 2 054 707,85 | - | 2 054 707,85 | - |
| 1.3 | Составление смет на ремонт автомобильных дорог | Администрация Ефимовского городского поселения | 2019 | 50 000 | - | 50 000 | - |
| 1.4 | Ремонт моста в д. Нос | Администрация Ефимовского городского поселения | 2019 | 1 983 140,0 | - | - | 1 983 140,0 |
| 2. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 549 988,97 | - | 2 549 988,97 | - |
| 2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Ефимовского городского | 2019 | 2 500 000 | - | 2 500 000 | - |
| 2.2 | Составление смет на содержание дорог общего пользования местного значения | Администрация Ефимовского городского | 2019 | 49 988,97 | - | 49 988,97 | - |
| 3. Расходы в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Зимнее содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Администрация Ефимовского городского | 2019 | 624 808,8 | - | - | 624 808,8 |

Приложение  3

к постановлению администрации

Ефимовского городского поселения

№225  от 8.10. 2019 года

Основные мероприятия

подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры Ефимовского городского поселения»

| №п/п | Наименование объекта | Срок выполнения работ | Планируемые объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Индикаторы реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | местный бюджет | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 1 | Обеспечение безопасности и бесперебойности газоснабжения населения Ефимовского городского поселения: мероприятия по техническому обслуживанию наружных газопроводных сетей | 2019 г. | 680,0 | - | 1 | Обеспечение безопасности и бесперебойности газоснабжения населения Ефимовского городского поселения: мероприятия по техническому обслуживанию наружных газопроводных сетей | 2019 г. |
|  |  | 2020 г. | 664,0 | - |  |  | 2020 г. |
|  |  | 2021 г. | 679,0 | - |  |  | 2021 г. |
| 2 | Обеспечение финансовой стабильности предприятия и обеспечение качественных услуг для населения | 2019 г. | 840,0 | - | 2 | Обеспечение финансовой стабильности предприятия и обеспечение качественных услуг для населения | 2019 г. 2020 г. 2021 г. |
|  |  | 2020 г. | - | - | - | - |  |
|  |  | 2021 г. | - | - | - | - |  |
| 3 | Развитие системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 2019 г. | 1 772,8 | - | 3 | Развитие системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 2019 г. |
|  | Итого |  | 4 635,8 | - |  | Итого |  |

Приложение  4

к постановлению администрации

Ефимовского городского поселения

№225  от 8.10. 2019 года

III. Основные мероприятия подпрограммы на 2019 год

| №п/п | Наименование объектов | Заказчик | Сроки работ, год | Объем финансирования в 2019 году, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 |
|  | Всего по программе |  |  | 15 180,7 |  | Всего по программе |  |
| 1. |  |  |  | 5 754,4 | 1. |  |  |
| 1.1 | Оплата потребляемой электроэнергии | Администрация Ефимовского городского поселения | 2019 | 3 000,0 | 1.1 | Оплата потребляемой электроэнергии | Администрация Ефимовского городского поселения |
| 1.2 | Ремонт и обслуживание систем уличного освещения | Администрация Ефимовского городского поселения | 2019 | 2 754,4 | 1.2 | Ремонт и обслуживание систем уличного освещения | Администрация Ефимовского городского поселения |
| 2. Мероприятия по озеленению территории сельских населенных пунктов о поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | 500,0 | 2. |  |  |
| 2.1 | Удаление аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников | Администрация Ефимовского городского | 2019 | 500,0 | 2.1 | Удаление аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников | Администрация Ефимовского городского |
| 3. Оплата лизинговых платежей за приобретенную технику |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | 828,8 | 3. |  |  |
| 3.1 | Оплата лизинговых платежей за приобретенный мусоровоз с боковой загрузкой КО-449-35 для вывоза ТБО вне границ населенных пунктов | Администрация Ефимовского городского | 2019 | 828,8 | 3.1 | Оплата лизинговых платежей за приобретенный мусоровоз с боковой загрузкой КО-449-35 для вывоза ТБО вне границ населенных пунктов | Администрация Ефимовского городского |
| 4. Мероприятия по содержанию памятников воинской славы расположенных на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | 350,0 | 4. |  |  |
| 4.1 | Текущий ремонт конструкций памятников и их ограждений | Администрация Ефимовского городского | 2019 | 50,0 | 4.1 | Текущий ремонт конструкций памятников и их ограждений | Администрация Ефимовского городского |
| 4.2 | Содержание мест захоронения | Администрация Ефимовского городского | 2019 | 300,0 | 4.2 | Содержание мест захоронения | Администрация Ефимовского городского |
| 5. Мероприятия по санитарной очистке, и ликвидации очагов стихийного навала мусора на территории поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | 6 463,6 | 5. |  |  |
| 5.1 | Сбор, накопление и транспортировка мусора к местам утилизации | Администрация Ефимовского городского | 2019 | 3 996,1 | 5.1 | Сбор, накопление и транспортировка мусора к местам утилизации | Администрация Ефимовского городского |
| 5.2 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области»), расположенных на территории Ефимовского городского поселения | Администрация Ефимовского городского | 2019 | 92,3 | 5.2 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области»), расположенных на территории Ефимовского городского поселения | Администрация Ефимовского городского |
| 6. Мероприятия по прочему благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | 1 283,9 | 6. |  |  |
| 6.1 | Содержание и ремонт колодцев | Администрация Ефимовского городского | 2019 | 200,0 | 6.1 | Содержание и ремонт колодцев | Администрация Ефимовского городского |
| 6.2 | Летняя занятость подростков | Администрация Ефимовского городского | 2019 | 87,4 | 6.2 | Летняя занятость подростков | Администрация Ефимовского городского |
| 6.3 | Подготовка к проведению Соминской ярмарки | Администрация Ефимовского городского | 2019 | 200,0 | 6.3 | Подготовка к проведению Соминской ярмарки | Администрация Ефимовского городского |
| 6.4 | Улучшение облика дворовых территорий п. Ефимовский | Администрация Ефимовского городского | 2019 | 500,0 | 6.4 | Улучшение облика дворовых территорий п. Ефимовский | Администрация Ефимовского городского |
| 6.5 | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Ефимовского городского | 2019 | 296,5 | 6.5 | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Ефимовского городского |

- Приложение  5

- к постановлению администрации

- Ефимовского городского поселения

- № 225 от  8.10. 2019 года

Планируемые результаты реализации программы

«Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Ефимовского городского поселения»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение целей | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет БМР | Бюджет Ленинградской области | Бюджет поселения |  |  |  | 2019 | Бюджет БМР | Бюджет Ленинградской области |
| 1. | Задача 1 поддержка народного творчества и национальных культур; |  | 2 161,6 | 11 224,8 | увеличение количества культурно-массовых мероприятий (% по сравнению с базовым показателем) | % | 1. | Задача 1 поддержка народного творчества и национальных культур; |  | 2 161,6 |
|  |  |  |  |  | увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий (% по сравнению с базовым показателем) | % |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 развитие библиотечного дела; |  |  | 160,9 | увеличение количества посещений библиотек (% по сравнению с базовым показателем) | % | 2. | Задача 2 развитие библиотечного дела; |  |  |
| 3. | Задача 3 укрепление материально-технической базы. | 297,0 | 3 848,9 | 1 797,2 | Проведение в 2018 году ремонта помещений Ефимовского культурно-досугового центра | Количество объектов | 3. | Задача 3 укрепление материально-технической базы. | 297,0 | 3 848,9 |
| 4. | Задача 4 Повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом |  |  | 32,0 | Количество соревнований, турниров | Ед. | 4. | Задача 4 Повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом |  |  |

Приложение  6

к постановлению администрации

Ефимовского городского поселения

№ 225 от 8.10. 2019 года

| Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Ефимовского городского поселения» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы * | Источник финансирования ** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам **** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия ***** |
| Подпрограмма «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Ефимовского городского поселения» | Бюджет Ленинградской области, бюджет Ефимовского городского поселения |  | Всего – 46 639,7 тыс. руб. 2019 г. – 19 490,5 тыс.руб. 2020 г. – 13 295,6 тыс.руб. 2021 г. – 13 853,6 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 1 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на обеспечение исполнения расходных обязательств в соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами") по реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 | Бюджет Ленинградской области, бюджет Ефимовского городского поселения Бюджет БМР | В соответствии со сметами расходов на проведение мероприятий | Всего – 39 809,7 тыс. руб. 2019 г. – 13 284,5 тыс.руб. 2020 г. – 12 933,6 тыс.руб. 2021 г. – 13 591,6 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 2 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по организации библиотечного обслуживания и комплектованию библиотечных фондов библиотек поселений в рамках обеспечения деятельности учреждений культуры | бюджет Ефимовского городского поселения | В соответствии с заключенным соглашением с администрацией Бокситогорского муниципального района | Всего – 160,9 тыс.руб. 2019 г. – 160,9 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 3. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы | Бюджет Ленинградской области, бюджет Ефимовского городского поселения | В соответствии с проектно-сметной документацией | Всего – 6 473,1 тыс.руб.: 2019 г. – 5 943,1 тыс.руб. 2020 г. – 300,0 тыс. руб. 2021 г. – 230,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 4. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий, участие в соревнованиях различного уровня | Бюджет Ефимовского городского поселения | В соответствии со сметами расходов на проведение мероприятий | Всего – 126,0 тыс.руб. 2019 г. - 32 тыс. руб. 2020 г. – 62 тыс.руб. 2021 г. – 32 тыс.руб. |  |

Приложение 7

к постановлению администрации

Ефимовского городского поселения

№ 225 от 8.10. 2019 года

Перечень мероприятий

Подпрограммы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории

Ефимовского городского поселения»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения программы | Объем финансирования всего | 2019 | 2020 | 2021 | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 Поддержка народного творчества и национальных культур | Итого | 39 911,3 | 13 284,1 | 12 933,6 | 13 591,6 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 6 586,4 | 2 161,6 | 2 161,6 | 2 161,6 |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 33 324,9 | 11 122,9 | 10 772,0 | 11 430,0 |  | увеличение количества культурно-массовых мероприятий на 2,0% в 2018 г., на 2,7% в 2019 г., на 3,3% в 2020г. Увеличение посещений культурно-массовых мероприятий на на 0,06% в 2018 г., на 0,11% в 2019 г., на 0,17% в 2020г. |
| 1.1. | Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 25 476,7 | 8 961,3 | 8 095,8 | 8 419,6 | МБУ «ЕКДЦ» |  |
| 1.2. | Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям культуры субсидий на обеспечение исполнения расходных обязательств в соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами") по реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 | Средства бюджета Ленинградской области | 6 484,8 | 2 161,6 | 2 161,6 | 2 161,6 | МБУ «ЕКДЦ» |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 7 848,2 | 2 161,6 | 2 676,2 | 3 010,4 |  |  |
| 2. | Задача 2 Развитие библиотечного дела | Итого | 160,9 | 160,9 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 160,9 | 160,9 |  |  | Администрация ЕГП |  |
| 2.1. | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по организации библиотечного обслуживания и комплектованию библиотечных фондов библиотек поселений в рамках обеспечения деятельности учреждений культуры | Средства бюджета Ленинградской области | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 160,9 | 160,9 |  |  | Администрация ЕГП |  |
| 3. | Задача 3 Укрепление материально-технической базы | Итого | 6 473,2 | 5 943,2 | 300,0 | 230,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 3 848,9 | 3 848,9 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 2 327,3 | 1 797,3 | 300,0 | 230,0 |  |  |
| 3.1. | Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на укрепление материально-технической базы: 1. Укрепление материально-технической базы МБУ "Ефимовский культурно-досуговый центр" | Средства бюджета БМР | 297,0 | 297,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 3 848,9 | 3 848,9 |  |  | МБУ «ЕКДЦ» |  |
| 4 | Задача 4 Повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом | Средства бюджета БМР | 297,0 | 297,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 2 327,3 | 1 797,3 | 300,0 | 230,0 | МБУ «ЕКДЦ» Администрация ЕГП |  |
|  |  | Итого | 126,0 | 32,0 | 62,0 | 32,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий, участие в соревнованиях различного уровня | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 126,0 | 32,0 | 62,0 | 32,0 | Администрация ЕГП |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |