- Администрация

- Ефимовского городского поселения

- Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 декабря 2020 года                                                                                        № 209

г.п. Ефимовский

О внесении изменений в постановление администрации Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района  Ленинградской области от 03.03.2020 № 38 «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории

Ефимовского городского поселения

Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области»

В соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации, областным законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 26.10.2020 № 690 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области  от 23 июля 2019 года № 345 «О краткосрочном плане реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», администрация постановляет:

1.Внести изменения в «Краткосрочный план реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, на 2014-2043 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Ефимовского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Ефимовского городского поселения В.А. Зобкову.

Глава  администрации 	                                                               С.И. Покровкин

Разослано: ООО «Ефимовский Жилкомсервис», финансово-экономический сектор, сайт, в дело.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ефимовского городского поселения

14.12 .2020 года № 209

(приложение)

Краткосрочный план реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

1.Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020 году.

| N п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | чел. | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | г.п. Ефимовский, 1 микрорайон, д.2 | 1985 |  | Панельный | 5 | 2985,2 | 139 | 10 184 713,20 | 30.12.2022 | РО |
| 2 | г.п. Ефимовский, 1 микрорайон, д.8 | 1981 |  | Панельный | 5 | 4271,2 | 160 | 14 431 983,80 | 30.12.2022 | РО |
| 3 | дер. Климово, д.3 | 1969 |  | Кирпичный | 2 | 580,0 | 20 | 1 457 894,00 | 30.12.2022 | РО |
| 4 | дер. Климово, д.4 | 1973 |  | Кирпичный | 2 | 962,0 | 36 | 3 479 334,00 | 30.12.2022 | РО |
| 5 | дер. Климово, д.8 | 1978 |  | Кирпичный | 3 | 1457,0 | 62 | 5 261 100,00 | 30.12.2022 | РО |
| 6 | дер. Климово, д.9 | 1980 |  | Кирпичный | 3 | 1457,0 | 38 | 5 261 100,00 | 30.12.2022 | РО |
|  | Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  | 11 712,4 | 455 | 40 076 125,00 | 30.12.2022 | РО |

2. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020 году.

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, в том числе |  |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Подъезд |  | Ремонт фундамента |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы (ФОНД) |
|  |  |  | Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт систем водоотведения | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Техническое освидетельствование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб | руб | руб | руб | руб | руб | руб | ед | руб | руб. | кв.м. | руб | кв.м. | руб | кв.м. | руб |  | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | г.п. Ефимовский, 1 микрорайон, д.2 | 10 184 713,20 | 9 694 368,00 |  | 5 497 057,20 | 1 869 705,60 | 869 211,60 | 1 458 393,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 345,20 |  |
| 2 | г.п. Ефимовский, 1 микрорайон, д.8 | 14 431 983,80 | 13 774 636,80 |  | 8 492 357,00 | 2 545 448,40 | 1 533 385,20 | 1 203 451,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657 347,00 |  |
| 3 | дер. Климово, д.3 | 1 457 894,00 | 1 457 894,00 |  |  | 933 954,00 | 523 940,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | дер. Климово, д.4 | 3 479 334,0 | 3 479 334,0 |  | 1 862 521,20 | 1 176 441,60 | 440 371,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | дер. Климово, д.8 | 5 261 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,00 | 5 261 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | дер. Климово, д.9 | 5 261 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,00 | 5 261 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальному образованию | 40 076 125,00 | 28406232,80 |  | 15 851 930,40 | 6 525 549,60 | 3 366 908,00 | 2 661 844,80 |  |  |  | 1 300,00 | 10 522 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 147 692,20 |  |

3.Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2021 году.

| N п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | чел. | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | дер. Климово, д. 1 | 1970 |  | Кирпичный | 2 | 585 | 19 | 258 253,21 | 30.12.2022 | РО |
| 2 | дер. Климово, д. 10 | 1984 |  | Кирпичный | 3 | 1457 | 54 | 146 783,99 | 30.12.2022 | РО |
| 3 | дер. Климово, д. 11 | 1985 |  | Кирпичный | 3 | 1457 | 56 | 146 783,99 | 30.12.2022 | РО |
| 4 | дер. Климово, д. 12 | 1985 |  | Блочный | 3 | 1950 | 64 | 215 227,39 | 30.12.2022 | РО |
| 5 | дер. Климово, д. 5 | 1977 |  | Кирпичный | 3 | 1470 | 51 | 148 049,40 | 30.12.2022 | РО |
|  | Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  | 7189,7 | 258 | 915 097,98 | 30.12.2022 | РО |

4.Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2021 году.

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, в том числе |  |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Подъезд |  | Ремонт фундамента |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы (ФОНД) |
|  |  |  | Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт систем водоотведения | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Техническое освидетельствование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб | руб | руб | руб | руб | руб | руб | ед | руб | руб. | кв.м. | руб | кв.м. | руб | кв.м. | руб |  | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | дер. Климово, д. 1 | 258 253,21 | 101 660,00 |  |  | 50 830,00 | 50 830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 593,21 |
| 2 | дер. Климово, д. 10 | 146 783,99 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 783,99 |
| 3 | дер. Климово, д. 11 | 146 783,99 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 783,99 |
| 4 | дер. Климово, д. 12 | 215 227,39 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 227,39 |
| 5 | дер. Климово, д. 5 | 148 049,40 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 049,40 |
|  | Итого по муниципальному образованию | 915 097,98 | 101 660,00 | 0,00 | 0,00 | 50 830,00 | 50 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 437,98 |

5.Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2022 году.

| N п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | чел. | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | дер. Климово, д. 1 | 1970 |  | Кирпичный | 2 | 585 | 19 | 1 534 616,04 | 30.12.2022 | РО |
| 2 | дер. Климово, д. 10 | 1984 |  | Кирпичный | 3 | 1457 | 54 | 3 183 964,81 | 30.12.2022 | РО |
| 3 | дер. Климово, д. 11 | 1985 |  | Кирпичный | 3 | 1457 | 56 | 2 360 650,80 | 30.12.2022 | РО |
| 4 | дер. Климово, д. 12 | 1985 |  | Блочный | 3 | 1950 | 64 | 134 706,00 | 30.12.2022 | РО |
| 5 | дер. Климово, д. 3 | 1969 |  | Кирпичный | 2 | 580 | 20 | 1 560 645,53 | 30.12.2022 | РО |
| 6 | дер. Климово, д. 4 | 1973 |  | Кирпичный | 2 | 962 | 36 | 1 815 202, 63 | 30.12.2022 | РО |
| 7 | дер. Климово, д. 5 | 1977 |  | Кирпичный | 3 | 1470 | 51 | 3 183 964,81 | 30.12.2022 | РО |
| 8 | дер. Климово, д. 6 | 1977 |  | Кирпичный | 3 | 1457 | 41 | 3 183 964,81 | 30.12.2022 | РО |
| 9 | дер. Климово, д. 7 | 1978 |  | Кирпичный | 3 | 1455 | 37 | 3 183 964,81 | 30.12.2022 | РО |
| 10 | дер. Климово, д. 8 | 1978 |  | Кирпичный | 3 | 1457 | 62 | 3 183 964,81 | 30.12.2022 | РО |
| 11 | дер. Климово, д. 9 | 1980 |  | Кирпичный | 3 | 1457 | 38 | 3 183 964,81 | 30.12.2022 | РО |
|  | Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  | 14287 | 478 | 26 509 609,86 | 30.12.2022 | РО |

6.Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2022 году.

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, в том числе |  |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Подъезд |  | Ремонт фундамента |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы (ФОНД) |
|  |  |  | Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт систем водоотведения | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Техническое освидетельствование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб | руб | руб | руб | руб | руб | руб | ед | руб | руб. | кв.м. | руб | кв.м. | руб | кв.м. | руб |  | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | дер. Климово, д. 1 | 1 534 616,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,70 | 1 534 616,04 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | дер. Климово, д. 10 | 3 183 964,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201,52 | 3 183 964,81 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | дер. Климово, д. 11 | 2 360 650,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 272,50 | 2 360 650,80 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | дер. Климово, д. 12 | 134 706,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,00 | 134 706,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | дер. Климово, д. 3 | 1 560 645,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,70 | 1 560 645,53 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | дер. Климово, д. 4 | 1 815 202, 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 724,55 | 1 815 202,63 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | дер. Климово, д. 5 | 3 183 964,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201,52 | 3 183 964,81 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | дер. Климово, д. 6 | 3 183 964,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201,52 | 3 183 964,81 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | дер. Климово, д. 7 | 3 183 964,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201,52 | 3 183 964,81 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | дер. Климово, д. 8 | 3 183 964,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201,52 | 3 183 964,81 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | дер. Климово, д. 9 | 3 183 964,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201,52 | 3 183 964,81 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальному образованию | 26 509 609,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 456,57 | 26 509 609,86 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |