- Администрация

- Ефимовского городского поселения

- Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 марта 2020 года                                                                                     № 38

г.п. Ефимовский

Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории

Ефимовского городского поселения

Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области

В соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации, областным законом Ленинградской области от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345 «О краткосрочном плане реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», администрация постановляет:

1.Утвердить «Краткосрочный план реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, на 2014-2043 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Ефимовского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Ефимовского городского поселения В.А. Зобкову.

Глава  администрации 	                                                                 С.И.Покровкин

Разослано: ООО «ЕУК», финансово-экономический сектор, сайт, в дело.

|  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Ефимовского городского поселения 03.03.2020 года № 38 (приложение) Краткосрочный план реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 1.Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД |  | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта |  |  |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  | всего: |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| 1 | г.п. Ефимовский, 1 микрорайон, д.2 |  | 1985 |  | Панельный | 5 | 4 | 2985,2 | 139 | 9 801 648,00 |  |  |  |  | 9 801 648,00 | 30.12.2022 | РО |  |  |
| 2 | г.п. Ефимовский, 1 микрорайон, д.8 |  | 1981 |  | Панельный | 5 | 6 | 4271,2 | 160 | 12 727 903,39 |  |  |  |  | 12 727 903,39 | 30.12.2022 | РО |  |  |
| 3 | дер. Климово, д.3 |  | 1969 |  | Кирпичный | 2 | 2 | 580,0 | 20 | 2 608 525,53 |  |  |  |  | 2 608 525,53 | 30.12.2022 | РО |  |  |
| 4 | дер. Климово, д.4 |  | 1973 |  | Кирпичный | 2 | 3 | 962,0 | 36 | 3 168 595,63 |  |  |  |  | 3 168 595,63 | 30.12.2022 | РО |  |  |
| 5 | дер. Климово, д.8 |  | 1978 |  | Кирпичный | 3 | 3 | 1457,0 | 62 | 8 445 064,81 |  |  |  |  | 8 445 064,81 | 30.12.2022 | РО |  |  |
| 6 | дер. Климово, д.9 |  | 1980 |  | Кирпичный | 3 | 3 | 1457,0 | 38 | 8 445 064,81 |  |  |  |  | 8 445 064,81 | 30.12.2022 | РО |  |  |
|  | Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  | 11 712,4 | 455 | 45 196 802,17 |  |  |  |  | 45 196 802,17 | 30.12.2022 | РО |  |  |

2.Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020 году.

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Ремонт подъездов |  | Утепление фасадов |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы |
|  |  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт систем водоотведения | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб | руб | руб | руб | руб | руб | руб | ед | руб | руб | м2 | руб | м2 | руб | м2 | руб | м3 | руб | м3 | руб | м2 | руб | руб | руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | г.п. Ефимовский, 1 микрорайон, д.2 | 9 801 648,00 | 9 694 368,00 |  | 5 497 057,20 | 1 869 705,60 | 869 211,60 | 1 458 393,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107280,00 |  |
| 2 | г.п. Ефимовский, 1 микрорайон, д.8 | 12 727 903,39 | 12180210,00 |  | 6 897 925,20 | 2 545 448,40 | 1 533 385,20 | 1 203 451,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 547693,39 |  |
| 3 | дер. Климово, д.3 | 1 047 880,00 | 1 047 880,00 |  |  | 523 940,00 | 523 940,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | дер. Климово, д.4 | 1 353 393,00 | 1 353 393,00 |  | 915 473,00 | 218 960,00 | 218 960,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | дер. Климово, д.8 | 5 261 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,00 | 5 261 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | дер. Климово, д.9 | 5 261 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,00 | 5 261 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальному образованию | 35 453 024,39 | 24 275 851,00 |  | 13 310 455,40 | 5 158 054,00 | 3 145 496 ,80 | 2 661 844,80 |  |  |  | 1 300,00 | 10 522 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 654 973,39 |  |

3.Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2021 году.

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  | всего: |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.п. Ефимовский, ул. Красноармейская, д.17 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 1 | 148,8 | 10 | 130 000,00 |  |  |  |  | 130 000,00 | 30.12.2022 | РО |
| 2 | г.п. Ефимовский, ул. Северная, д.3 | 1917 |  | Деревянный | 2 | 1 | 121,9 | 4 | 130 000,00 |  |  |  |  | 130 000,00 | 30.12.2022 | РО |
| 3 | дер. Климово, д. 1 | 1970 |  | Кирпичный | 2 | 2 | 585 | 19 | 258 253,21 |  |  |  |  | 258 253,21 | 30.12.2022 | РО |
| 4 | дер. Климово, д. 10 | 1984 |  | Кирпичный | 3 | 3 | 1457 | 54 | 146 783,99 |  |  |  |  | 146 783,99 | 30.12.2022 | РО |
| 5 | дер. Климово, д. 11 | 1985 |  | Кирпичный | 3 | 3 | 1457 | 56 | 146 783,99 |  |  |  |  | 146 783,99 | 30.12.2022 | РО |
| 6 | дер. Климово, д. 12 | 1985 |  | Блочный | 3 | 4 | 1950 | 64 | 215 227,39 |  |  |  |  | 215 227,39 | 30.12.2022 | РО |
| 7 | дер. Климово, д. 5 | 1977 |  | Кирпичный | 3 | 3 | 1470 | 51 | 148 049,40 |  |  |  |  | 148 049,40 | 30.12.2022 | РО |
|  | Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  |  | 7189,7 | 258 | 1 175 097,98 |  |  |  |  | 1 175 097,98 | 30.12.2022 | РО |

4.Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2021 году.

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Ремонт подъездов |  | Утепление фасадов |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы |
|  |  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт систем водоотведения | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб | руб | руб | руб | руб | руб | руб | ед | руб | руб | м2 | руб | м2 | руб | м2 | руб | м3 | руб | м3 | руб | м2 | руб | руб | руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | г.п. Ефимовский, ул. Красноармейская, д.17 | 130 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 000,00 |
| 2 | г.п. Ефимовский, ул. Северная, д.3 | 130 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 000,00 |
| 3 | дер. Климово, д. 1 | 258 253,21 | 101 660,00 |  |  | 50 830,00 | 50 830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 593,21 |
| 4 | дер. Климово, д. 10 | 146 783,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 783,99 |
| 5 | дер. Климово, д. 11 | 146 783,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 783,99 |
| 6 | дер. Климово, д. 12 | 215 227,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 227,39 |
| 7 | дер. Климово, д. 5 | 148 049,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 049,40 |
|  | Итого по муниципальному образованию | 1 175 097,98 | 101 660,00 |  |  | 50 830,00 | 50 830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 073 437,98 |

5.Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2022 году.

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  | всего: |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | дер. Климово, д. 1 | 1970 |  | Кирпичный | 2 | 2 | 585 | 19 | 1 534 616,04 |  |  |  |  | 1 534 616,04 | 30.12.2022 | РО |
| 2 | дер. Климово, д. 10 | 1984 |  | Кирпичный | 3 | 3 | 1457 | 54 | 3 183 964,81 |  |  |  |  | 3 183 964,81 | 30.12.2022 | РО |
| 3 | дер. Климово, д. 11 | 1985 |  | Кирпичный | 3 | 3 | 1457 | 56 | 2 360 650,80 |  |  |  |  | 2 360 650,80 | 30.12.2022 | РО |
| 4 | дер. Климово, д. 12 | 1985 |  | Блочный | 3 | 4 | 1950 | 64 | 134 706,00 |  |  |  |  | 134 706,00 | 30.12.2022 | РО |
| 5 | дер. Климово, д. 3 | 1969 |  | Кирпичный | 2 | 2 | 580 | 20 | 1 560 645,53 |  |  |  |  | 1 560 645,53 | 30.12.2022 | РО |
| 6 | дер. Климово, д. 4 | 1973 |  | Кирпичный | 2 | 3 | 962 | 36 | 1 815 202, 63 |  |  |  |  | 1 815 202,63 | 30.12.2022 | РО |
| 7 | дер. Климово, д. 5 | 1977 |  | Кирпичный | 3 | 3 | 1470 | 51 | 3 183 964,81 |  |  |  |  | 3 183 964,81 | 30.12.2022 | РО |
| 8 | дер. Климово, д. 6 | 1977 |  | Кирпичный | 3 | 3 | 1457 | 41 | 3 183 964,81 |  |  |  |  | 3 183 964,81 | 30.12.2022 | РО |
| 9 | дер. Климово, д. 7 | 1978 |  | Кирпичный | 3 | 3 | 1455 | 37 | 3 183 964,81 |  |  |  |  | 3 183 964,81 | 30.12.2022 | РО |
| 10 | дер. Климово, д. 8 | 1978 |  | Кирпичный | 3 | 3 | 1457 | 62 | 3 183 964,81 |  |  |  |  | 3 183 964,81 | 30.12.2022 | РО |
| 11 | дер. Климово, д. 9 | 1980 |  | Кирпичный | 3 | 3 | 1457 | 38 | 3 183 964,81 |  |  |  |  | 3 183 964,81 | 30.12.2022 | РО |
| 12 | Итого по муниципальному образованию |  |  |  |  |  | 14287 | 478 | 26 509 609,86 |  |  |  |  | 26 509 609,86 | 30.12.2022 | РО |

6.Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2022 году.

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Ремонт подъездов |  | Утепление фасадов |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы |
|  |  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт систем водоотведения | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб | руб | руб | руб | руб | руб | руб | ед | руб | руб | м2 | руб | м2 | руб | м2 | руб | м3 | руб | м3 | руб | м2 | руб | руб | руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | дер. Климово, д. 1 | 1 534 616,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,70 | 1 534 616,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | дер. Климово, д. 10 | 3 183 964,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201,52 | 3 183 964,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | дер. Климово, д. 11 | 2 360 650,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 272,50 | 2 360 650,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | дер. Климово, д. 12 | 134 706,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,00 | 134 706,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | дер. Климово, д. 3 | 1 560 645,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,70 | 1 560 645,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | дер. Климово, д. 4 | 1 815 202, 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 724,55 | 1 815 202,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | дер. Климово, д. 5 | 3 183 964,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201,52 | 3 183 964,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | дер. Климово, д. 6 | 3 183 964,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201,52 | 3 183 964,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | дер. Климово, д. 7 | 3 183 964,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201,52 | 3 183 964,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | дер. Климово, д. 8 | 3 183 964,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201,52 | 3 183 964,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | дер. Климово, д. 9 | 3 183 964,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201,52 | 3 183 964,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальному образованию | 26 509 609,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 456,57 | 26 509 609,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |