Администрация

Ефимовского городского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 22 июня 2017 года | п.Ефимовский | № 95 |
| --- | --- | --- |

## О внесении изменений в постановление администрации Ефимовского городского поселения от 15.12.2016 № 229 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на период 2017-2019 годы» (с изменениями, внесенными постановлением от 01.02.2017 №20, от 20.02.2017 №22, от 06.04.2017 №48)

## В связи с  изменением объема финансирования и корректировкой плана мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на период 2017-2019 годы» (далее «Программа»),

## ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на период 2017-2019 годы» следующие изменения:

  - Раздел «Объемы финансирования» Паспорта Программы читать в следующей редакции:

| Источники финансирования программы, в том числе по годам | РАСХОДЫ (тыс. руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Всего | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Всего, в т.ч. | 184 169,70 | 120 458,8 | 41 529,60 | 22 181,3 |
|  | средства областного бюджета | 53 314,96 | 48 172,1 | 2 571,43 | 2 571,43 |
|  | средства бюджета Бокситогорского МР | 49 205,9 | 15 864,6 | 22 016,4 | 2 303,3 |
|  | средства бюджета Ефимовского ГП | 56 531,44 | 22 283,1 | 16 941,77 | 17 306,57 |
|  | Средства фонда реформирования ЖКХ | 25 117,4 | 25 117,4 |  |  |

  - В приложении 1 раздел «Объемы финансирования» Паспорта Подпрограммы  «Развитие части территорий Ефимовского городского поселения» читать в следующей редакции:

| - Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе | Объем финансирования: всего – 3 635,0 тыс. рублей. В том числе: Областной бюджет – 3 214,26 тыс. рублей, Местный бюджет - 420,74 тыс. рублей. По годам: 2017 год – 1 331,0 тыс. рублей, из них: 1071,40 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 259,6 тыс. рублей – средства бюджета Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 2018 год – 1152,0 тыс. рублей, из них: 1071,43 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 80,57 тыс. рублей – средства бюджета Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 2019 год – 1152,0 тыс. рублей, из них: 1071,43 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 80,57 тыс. рублей – средства бюджета Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. |
| --- | --- |

  - Приложение 1 «План мероприятий» на 2017 год к  подпрограмме «Развитие части территорий Ефимовского городского поселения» изложить в новой редакции (Приложение 1).

  - В приложении 6 раздел «Объемы финансирования» Паспорта Подпрограммы  «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам на территории Ефимовского городского поселения» читать в следующей редакции:

| Объемы финансирования подпрограммы | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Всего | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Всего, в т.ч. | 17 266,9 | 8 511,8 | 4 316,2 | 4 438,9 |
|  | Средства областного бюджета | 4 532,6 | 4 532,6 |  |  |
|  | средства бюджета Ефимовского ГП | 11 512,6 | 3 610,1 | 3 910,2 | 3 992,3 |
|  | средства бюджета Бокситогорского МР | 1 221,7 | 369,1 | 406,0 | 446,6 |

  - Раздел III «Основные мероприятия подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам на территории Ефимовского городского поселения» на 2017 год изложить в новой редакции (Приложение 2).

  - В приложении 9 раздел «Объемы финансирования» Паспорта Подпрограммы  «Развитие инженерной инфраструктуры Ефимовского городского поселения» читать в следующей редакции:

| Объемы финансирования подпрограммы | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Всего | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Всего | 32 121,6 | 10 364,9 | 21 634,4 | 1 092,7 |
|  | средства бюджета Ефимовского ГП | 6 055,4 | 4 052,4 | 910,3 | 1 092,7 |
|  | средства областного бюджета | 3 712,5 | 3 712,5 | - | - |
|  | средства бюджета Бокситогорского МР | 22 353,7 | 2 600,0 | 19 753,7 | - |

  - Раздел III «Основные мероприятия подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры Ефимовского городского поселения» изложить в новой редакции (Приложение 3).

  - В приложении 10 раздел «Объемы финансирования» Паспорта Подпрограммы  «Организация благоустройства, содержание мест общего пользования и зелёного хозяйства на территории Ефимовского городского поселения» читать в следующей редакции:

| Объемы финансирования подпрограммы | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Всего | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Всего | 14 548,7 | 6 545,1 | 3 991,3 | 4 012,3 |
|  | средства бюджета Ефимовского ГП | 13 168,7 | 5 165,1 | 3 991,3 | 4 012,3 |
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района | 1 380,0 | 1 380,0 |  |  |

  - В приложении 6  к постановлению администрации  Ефимовского городского поселения от 06.04.2017 №48 раздел «Объемы финансирования» Паспорта Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2017 году» читать в следующей редакции:

| Объем финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Программы на 2017 г. – 76 227,3 тыс. руб. в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 25 117,4 тыс. руб. средства областного бюджета – 35 160,6 тыс.руб. Средства местного бюджета – 15 949,2 тыс.руб. Финансирование расходов по оплате дополнительных метров, превышающих площадь аварийного жилья производится за счет средств местного бюджета. Сумма расходов по оплате дополнительных метров определяется после заключения контракта на долевое участие в софинансировании строительства многоквартирного жилого дома. |
| --- | --- |

- 2. Постановление разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации Ефимовского городского поселения.

- 3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

- 4. Контроль за исполнением постановлением оставляю за собой.

Глава администрации				                                            С.И.Покровкин

Разослано: ФЭС, прокуратура, регистр МНПА, в дело.

Приложение 1

к постановлению администрации

Ефимовского городского поселения

от 22.06.2017 №95

ПЛАН

мероприятий  ведомственной целевой  программы «Развитие части территорий Ефимовского

городского поселения  в 2017-2019  годах» на 2017 год

| Часть территории Ефимовского городского поселения, деревни | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д.Забелье, д.Вожани, с.Сомино, д.Калитки | Приобретение контейнеров под ТБО в с.Сомино- 2 шт. | 2017 | 232,00 |  | 215,8 | 16,2 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
| д.Великое Село, д. Заголодно д.Косые Харчевни, д.Машнево | Ремонт колодца в д.Косые Харчевни у д.№23 А, № 32 | 2017 | 130,00 |  | 120,9 | 9,1 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
| пос.Кожако-во д.Красная Речка д.Спирово, д.Сосновый Бор, д.Фетино, д.Лопастино, м.Подбе-режье | Очистка и углубление пожарного водоема в п. Кожаково | 2017 | 98,0 |  | 91,20 | 6,8 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
|  | Оборудование площадки для пожарных автомобилей к пожарному водоему в п.Кожаково | 2017 | 99,00 |  | 92,1 | 6,9 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
|  | Приобретение контейнеров под ТБО в д. Спирово - 2 шт. | 2017 | 232,0 |  | 215,8 | 16,2 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
| пос.Алеши-ны Нивы, д.Михалево, д.Никола д.Ростань, д.Сухая Нива, д.Сафоново, д.Семеново, д.Чудская, д.Чевакино, д.Нос | Ремонт двух колодцев в д.Михалево у д. № 8, № 25 с заменой деревянного сруба на железобетонные кольца | 2017 | 260,00 |  | 241,8 | 18,2 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
|  | Ремонт грунтовой дороги в д.Ростань |  | 280,0 |  | 93,8 | 186,2 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
| ИТОГО |  |  | 1331,0 |  | 1071,40 | 259,6 |  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

Ефимовского городского поселения

от 22.06.2017 №95

III. Основные мероприятия подпрограммы на 2017 год

| №п/п | Наименование объектов | Заказчик | Сроки работ, год | Объем работ (км/кв.м) | Объем финансирования в 2017 году, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | Местный бюджет | Бюджет Бокситогорского района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
|  | Всего по программе |  |  |  | 8 511 763,75 | 4 532 600 | 3 610 100 | 369 063,75 |
| 1. Мероприятия по поддержанию состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Софинансирование объектов программы |  |  |  | 7 092 700 | 4 532 600 | 2 560 100 | - |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с.Сомино по ул.Мира | Администрация Ефимовского городского поселения | 2017 | 0,58/1740 | 1 426 600 | 1 069 900 | 356 700 | - |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с.Сомино по ул.Колхозная | Администрация Ефимовского городского поселения | 2017 | 0,83/4150 | 846 000 | 634 500 | 211 500 | - |
| 1.3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с.Сомино по ул.Новая от д.№10 до д.№27 | Администрация Ефимовского городского поселения | 2017 | 0,33/1980 | 336 600 | 252 450 | 84 150 | - |
| 1.4 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Сомино по ул. Ярославская от дома №55 до съезда с автомобильной дороги «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола» | Администрация Ефимовского городского поселения | 2017 | 0,83/4980 | 907 400 | 680 500 | 226 900 | - |
| 1.5 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Леспромхозовская в п.Ефимовский от примыкания к ул.Гагарина до пересечения с ул.Лесхозовская | Администрация Ефимовского городского поселения | 2017 | 0,21/1050 | 1 100 000 | 824 000 | 276 000 | - |
| 1.6 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Лесхозовская в п.Ефимовский от примыкания к ул.Леспромхозовская до дома №8 | Администрация Ефимовского городского поселения | 2017 | 0,38/1710 | 1 430 000 | 1 071 200 | 358 800 | - |
| 1.7 | Грейдирование грунтовых дорог | Администрация Ефимовского городского поселения | 2017 |  | 1 182 300 | 50 | 976 100 | - |
| 1.8 | Составление смет на ремонт автомобильных дорог | Администрация Ефимовского городского поселения | 2017 |  | 50 000 | - | 50 000 | - |
| 1.9. | Оплата административных штрафов | Администрация Ефимовского городского поселения | 2017 |  | 20 000 | - | 20 000 |  |
| 2. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Софинансирование объектов программы |  |  |  |  | 1 050 000 | - | 1 050 000 | - |
| 2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Ефимовского городского | 2017 |  | 1 000 000 | - | 1 000 000 | - |
| 2.2 | Составление смет на содержание дорог общего пользования местного значения | Администрация Ефимовского городского | 2017 |  | 50 000 | - | 50 000 | - |
| 3. Расходы в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Зимнее содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Администрация Ефимовского городского | 2017 |  | 369 063,75 | - | - | 369 063,75 |

Приложение 3

к постановлению администрации

Ефимовского городского поселения

от 22.06.2017 №95

План

мероприятий  подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры Ефимовского городского поселения»

| №п/п | Наименование объекта | Срок выполнения работ | Планируемые объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Индикаторы реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | местный бюджет | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспечение безопасности и бесперебойности газоснабжения населения Ефимовского городского поселения: мероприятия по техническому обслуживанию наружных газопроводных сетей | 2017 г. | 1 135,2 | - | 1 135,3 | - |  |
|  |  | 2018 г. | 532,0 | - | 532,0 | - |  |
|  |  | 2019 г. | 442,7 | - | 442,7 | - |  |
| 2 | Обеспечение финансовой стабильности предприятия и обеспечение качественных услуг для населения | 2017 г. | 1 642,0 | - | 1 642,0 | - |  |
|  |  | 2018 г. | 378,4 | - | 378,4 | - |  |
|  |  | 2019 г. | 650,0 | - | 650,0 | - |  |
| 3 | Строительство объекта «Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в границах улиц Володарского, Гагарина, Железнодорожная, Хвойная в п.Ефимовский Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» (протяженность 7,643 км) | 2017 г. | 3 237,9 | - | 637,9 | 2 600,0 | Количество газифицированных объектов: частн.домовладений - 192.; квартир – 103. |
|  |  | 2018 г. | 19 753,7 | - | - | 19 753,7 |  |
| 4 | Развитие системы теплоснабжения: «Ремонт участка тепловой сети от дома №17 ул. Гагарина до дома №5 ул.Комсомольская в п.Ефимовский» (протяженность 720 м) | 2017 г. | 4 349,7 | 3 712,5 | 637,2 | - |  |
|  | Итого |  | 32 121,6 | 3 712,5 | 6 055,4 | 22 353,7 |  |