Администрация

Ефимовского городского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 марта 2016 года	                                                                                № 27

п.Ефимовский

Об утверждении ведомственной целевой

программы «Развитие части территорий

Ефимовского городского поселения  в 2016- 2018 годах»

В соответствии с областным законом от 14.12.2012  № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Ленинградской области от 19.07. 2013 №  214  «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений Ленинградской области на реализацию областного закона от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» (с изменениями), Положениями об Общественном совете на части территории Ефимовского городского поселения и о старосте сельских населенных пунктов Ефимовского городского поселения, утвержденными решением совета депутатов Ефимовского городского поселения от 28 марта 2013 года № 199 (в редакции решения № 201 от  30.05.2013), Положением о порядке участия органов местного самоуправления Ефимовского городского поселения в межмуниципальном сотрудничестве, утвержденным решением совета депутатов Ефимовского городского поселения от 17 декабря 2015 года № 76 администрация Ефимовского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие части территорий Ефимовского городского поселения  в 2016 -2018 годах»  (прилагается).

2. Постановление опубликовать (разместить) на официальном сайте  администрации Ефимовского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации						                 	С.И.Покровкин

Разослано: в прокуратуру, зам.главы, в дело

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ефимовского городского поселения

от 09. 03. 2016  № 27

(приложение)

Ведомственная целевая программа

«Развитие части территорий Ефимовского городского поселения

в 2016 – 2018 годах»

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Развитие части территорий Ефимовского городского поселения

в 2016-2018 годах»

| - Полное наименование | Ведомственная целевая программа «Развитие части территорий Ефимовского городского поселения в 2016-2018 годах» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| - Основания для разработки | Областной закон от 14.12.2012 № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" (с изменениями и дополнениями); постановление Правительства Ленинградской области от 19 июля 2013 года № 214 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений Ленинградской области на реализацию областного закона от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» (с изменениями); решение совета депутатов Ефимовского городского поселения от 28 марта 2013 года № 199 «Об избрании на части территории Ефимовского городского поселения Общественных советов и старост сельских населенных пунктов». решение совета депутатов Ефимовского городского поселения от 17 декабря 2015 года № 76 « Об утверждении Положения о порядке участия органов местного самоуправления Ефимовского городского поселения в межмуниципальном сотрудничестве»; двухстороннее соглашение о межмуниципальном сотрудничестве между Ефимовским городским и Лидским сельским поселениями Бокситогорского муниципального района от 18.02.2016 |
| - Период реализации Программы | - 2016 -2018 годы |
| - Цель Программы | Привлечение граждан сельских населенных пунктов к активным формам непосредственного участия в осуществлении местного самоуправления; создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. |
| - Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе | Объем финансирования: всего – 4 612, 57 тысяч рублей. В том числе: Областной бюджет – 3 214, 29 тысяч рублей, Местный бюджет - 1398,28 тысяч рублей. По годам: 2016 год – 2308,57 тыс. рублей, из них: 1071,43 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 1237,14 тыс. рублей – средства бюджета Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 2017 год – 1152,00 тыс. рублей, из них: 1071,43 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 80,57 тыс. рублей – средства бюджета Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 2018 год – 1152,00 тыс. рублей, из них: 1071,43 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 80,57 тыс. рублей – средства бюджета Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. |
| - Основные целевые показатели от реализации Программы | К окончанию реализации Программы планируется: 1. Повышение уровня благоустройства, улучшение санитарного состояния территорий. 2. Достижение уровня обеспеченности сельских населенных пунктов контейнерами для мусора до 90%. 3. Обеспечение безопасности дорожного движения по населенным пунктам. 4.Улучшение экологических условий жизни населения. |
| - Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Приобретение мусоровоза с боковой загрузкой КО-449-35 на шасси МАЗ-5340ВЗ 2. Обустройство площадок под контейнеры ТБО. 3. Ремонт грунтовых дорог в 5 населенных пунктах. 4. Устройство пожарного водоема. 5. Уборка территории кладбища в с.Сомино |

| Разработчик Программы | Организационно-хозяйственный сектор администрации Ефимовского городского поселения |
| --- | --- |
| Исполнители Программы | Организационно-хозяйственный сектор администрации Ефимовского городского поселения; Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения |
| Руководитель Программы | Заместитель главы администрации Ефимовского городского поселения – Зобкова В.А. |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Предоставление отчетов о ходе реализации программных мероприятий главе администрации Ефимовского городского поселения ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации С.И.Покровкин |

- Характеристика проблемы

К числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых  направлена реализация Программы, является низкий уровень благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой, плохая освещенность населенных пунктов.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- создание благоприятных условий для проживания в сельской местности;

- привлечение граждан сельских населенных пунктов к активным формам непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления.

Основными задачами Программы являются:

- благоустройство сельских населенных пунктов;

- повышение уровня жизнеобеспечения населения;

- усиление противопожарной безопасности населенных пунктов;

-  обеспечение безопасности дорожного движения в сельских населенных пунктах;

- улучшение экологических условий жизни населения.

3.Сроки реализации Программы

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2016 -2018 годах.

4. Основные мероприятия Программы

По решениям сходов граждан основным мероприятием Программы на 2016 год является приобретение   мусоровоза с боковой загрузкой КО-449-35 на шасси МАЗ-5340ВЗ. Основные мероприятия Программы на 2017-2018 годы направлены на благоустройство территории сельских населенных пунктов,  ремонт грунтовых дорог, устройство площадок под  ТБО, усиление мер противопожарной безопасности.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и бюджета Ефимовского городского поселения.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация  мероприятий Программы  будет способствовать  повышению уровня жизни сельского населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления.

Приложение 1 к Программе

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ефимовского городского поселения от 09.03.2016 года  №  27

ПЛАН

мероприятий  ведомственной целевой  программы «Развитие части территорий Ефимовского

городского поселения  в 2016-2018  годах» на 2016 год

| Часть территории Ефимовского городского поселения, деревни | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д.Забелье, д.Вожани, с.Сомино, д.Калитки | Приобретение мусоровоза с боковой загрузкой КО-449-35 на шасси МАЗ-5340ВЗ (в рамках межмуниципального сотрудничества) | 2016 | 2308,57 |  | 1071,43 | 1237,14 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
| ИТОГО |  |  | 2308,57 |  | 1071,43 | 1237,14 |  |  |

Приложение 2 к  Программе

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ефимовского городского поселения

Бокситогорского муниципального района от

09.03.2016 года  №  27

ПЛАН

мероприятий  муниципальной ведомственной  программы «Развитие части территорий Ефимовского

городского поселения  в 2016-2018 годах» на 2017 год

| Часть территории Ефимовского городского поселения, деревни | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д.Забелье, д.Вожани, с.Сомино, д.Калитки | Ремонт грунтовой дороги в с.Сомино | 2017 | 200,00 |  | 185,00 | 15,00 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
|  | Уборка территории кладбища в с.Сомино | 2017 | 80,0 |  | 75,0 | 5,0 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
| д.Великое Село, д. Заголодно д.Косые Харчевни, д.Машнево | Подсыпка и грейдирование грунтовой дороги в д.Косые Харчевни | 2017 | 200,00 |  | 185,00 | 15,00 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
|  | Обустройство площадки под контейнер ТБО в д.Заголодно | 2017 | 80,00 |  | 75,0 | 5,0 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
| пос.Кожако-во д.Красная Речка д.Спирово, д.Сосновый Бор, д.Фетино, д.Лопастино, м.Подбе-режье | Обустройство площадки под контейнер ТБО в д.Красная Речка | 2017 | 60,00 |  | 55,5 | 4,5 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
|  | Подсыпка и грейдирование грунтовой дороги в п.Кожаково | 2017 | 170,00 |  | 160,0 | 10,0 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
| пос.Алеши-ны Нивы, д.Михалево, д.Никола д.Ростань, д.Сухая Нива, д.Сафоново, д.Семеново, д.Чудская, д.Чевакино, д.Нос | Подсыпка и грейдирование грунтовой дороги в д. Ростань | 2017 | 200,00 |  | 185,00 | 15,0 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
|  | Устройство пожарного водоема в д.Сухая Нива | 2017 | 90,0 |  | 84,0 | 6,0 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
|  | Обустройство площадки под контейнер ТБО в д. Сухая Нива | 2017 | 72,0 |  | 66,93 | 5,07 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
| ИТОГО |  |  | 1152,0 |  | 1071,43 | 80,57 |  |  |

Приложение 3 к  Программе

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ефимовского городского поселения

Бокситогорского муниципального района от

09.03.2016 года  №  27

ПЛАН

мероприятий  муниципальной ведомственной  программы «Развитие части территорий Ефимовского

городского поселения  в 2016-2018 годах» на 2018 год

| Часть территории Ефимовского городского поселения, деревни | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д.Забелье, д.Вожани, с.Сомино, д.Калитки | Ремонт грунтовой дороги по с.Сомино | 2018 | 200,00 |  | 185,00 | 15,00 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
|  | Обустройство площадки под контейнер ТБО в д.Забелье | 2018 | 80,0 |  | 75,0 | 5,0 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
| д.Великое Село, д. Заголодно д.Косые Харчевни, д.Машнево | Подсыпка и грейдирование грунтовой дороги в д.Великое Село | 2018 | 200,00 |  | 185,00 | 15,00 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
|  | Обустройство площадки под контейнер ТБО в д. Косые Харчевни | 2018 | 80,00 |  | 75,0 | 5,0 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
| пос.Кожако-во д.Красная Речка д.Спирово, д.Сосновый Бор, д.Фетино, д.Лопастино, м.Подбе-режье | Обустройство площадки под контейнер ТБО в д.Спирово | 2018 | 80,00 |  | 74,0 | 6,0 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
|  | Подсыпка и грейдирование грунтовой дороги в д.Красная Речка | 2018 | 150,00 |  | 141,5 | 8,5 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
| пос.Алеши-ны Нивы, д.Михалево, д.Никола д.Ростань, д.Сухая Нива, д.Сафоново, д.Семеново, д.Чудская, д.Чевакино, д.Нос | Подсыпка и грейдирование грунтовой дороги в д. Ростань | 2018 | 200,00 |  | 185,00 | 15,0 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
|  | Обустройство площадки под контейнер ТБО в д.Михалево | 2018 | 90,0 |  | 84,0 | 6,0 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
|  | Обустройство площадки под контейнер ТБО в д. Чудская | 2018 | 72,0 |  | 66,93 | 5,07 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
| ИТОГО |  |  | 1152,0 |  | 1071,43 | 80,57 |  |  |