Администрация

Ефимовского городского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 ноября 2016 года	                                                                             № 210

п.Ефимовский

Об утверждении ведомственной целевой

программы «Развитие части территорий

Ефимовского городского поселения  в 2017- 2019 годах»

В соответствии с областным законом от 14.12.2012  № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Ленинградской области от 19.07. 2013 №  214  «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений Ленинградской области на реализацию областного закона от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» (с изменениями), Положениями об Общественном совете на части территории Ефимовского городского поселения и о старосте сельских населенных пунктов Ефимовского городского поселения, утвержденными решением совета депутатов Ефимовского городского поселения от 28 марта 2013 года № 199 (в редакции решения № 201 от  30.05.2013)  администрация Ефимовского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие части территорий Ефимовского городского поселения  в 2017 -2019 годах»  (прилагается).

2. Постановление опубликовать (разместить) на официальном сайте  Ефимовского городского поселения.

3. Считать утратившим силу постановление  от  09.03.2016 № 27 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие части территорий Ефимовского городского поселения  в 2016- 2018 годах».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации						                 	С.И.Покровкин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ефимовского городского поселения

от 21. 11. 2016  № 210

(приложение)

Ведомственная целевая программа

«Развитие части территорий Ефимовского городского поселения

в 2017 – 2019 годах»

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Развитие части территорий Ефимовского городского поселения

в 2017-2019 годах»

| - Полное наименование |  |  | Ведомственная целевая программа «Развитие части территорий Ефимовского городского поселения в 2017-2019 годах» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Основания для разработки |  |  | Областной закон от 14.12.2012 № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" (с изменениями и дополнениями); постановление Правительства Ленинградской области от 19 июля 2013 года № 214 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений Ленинградской области на реализацию областного закона от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» (с изменениями); решение совета депутатов Ефимовского городского поселения от 28 марта 2013 года № 199 «Об избрании на части территории Ефимовского городского поселения Общественных советов и старост сельских населенных пунктов». |
| - Период реализации Программы |  |  | - 2017 -2019 годы |
| - Цель Программы |  |  | Привлечение граждан сельских населенных пунктов к активным формам непосредственного участия в осуществлении местного самоуправления; создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. |
| - Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе |  |  | Объем финансирования: всего – 3 455,8 тысяч рублей. В том числе: Областной бюджет – 3 214,29 тысяч рублей, Местный бюджет - 241,51 тысяч рублей. По годам: 2017 год – 1151,8 тыс. рублей, из них: 1071,43 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 80,37 тыс. рублей – средства бюджета Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 2018 год – 1152,0 тыс. рублей, из них: 1071,43 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 80,57 тыс. рублей – средства бюджета Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 2019 год – 1152,0 тыс. рублей, из них: 1071,43 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 80,57 тыс. рублей – средства бюджета Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. |
| - Основные целевые показатели от реализации Программы |  |  | К окончанию реализации Программы планируется: 1. Повышение уровня благоустройства, улучшение санитарного состояния территорий. 2.Достижение уровня обеспеченности сельских населенных пунктов контейнерами для мусора до 20%. 3.Обеспечение водой для целей пожаротушения п.Кожаково 4.Обеспечение источниками питьевой воды 5.Обеспечение безопасности дорожного движения по населенным пунктам. 6.Улучшение экологических условий жизни населения. |
| - Ожидаемые результаты реализации Программы |  |  | 1. Приобретение контейнеров под ТБО. 2. Ремонт колодцев в четырех населенных пунктах 3. Ремонт грунтовых дорог в 6 населенных пунктах. 4. Устройство пожарного водоема. 5. Ремонт пожарного водоема 6.Устройство площадок под ТБО в 8 населенных пунктах |
|  | Разработчик Программы | Организационно-хозяйственный сектор администрации Ефимовского городского поселения |  |
|  | Исполнители Программы | Организационно-хозяйственный сектор администрации Ефимовского городского поселения; Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения |  |
|  | Руководитель Программы | Заместитель главы администрации Ефимовского городского поселения – Зобкова В.А. |  |
|  | Система организации контроля за выполнением Программы | Предоставление отчетов о ходе реализации программных мероприятий главе администрации Ефимовского городского поселения ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации С.И.Покровкин |  |

- Характеристика проблемы

К числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых  направлена реализация Программы, является низкий уровень благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой. Это – обеспечение питьевой водой, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, обеспечение пожарной безопасности, ремонт дорог. Дороги по деревням Ефимовского городского поселения имеют грунтовое покрытие, длительное время ремонта не проводилось, дороги разбиты, проезд на легковом автотранспорте затруднен, затруднен проезд машин скорой  помощи, автолавки, а в деревнях проживают в основном пожилые люди, нуждающиеся в посторонней помощи.

В деревнях Ефимовского городского поселения нет централизованного водоснабжения, и жители пользуются общественными колодцами, которые не ремонтировались более 50 лет, деревянные колодезные срубы сгнили, и качество воды не отвечает санитарным  нормам и требованиям.

В целях обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов Ефимовского городского поселения необходимо привести в надлежащее состояние противопожарное водоснабжение, предусмотреть возможность использования противопожарных водоисточников в, очистить их, углубить и обустроить площадки для забора воды пожарными автомобилями.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- создание благоприятных условий для проживания в сельской местности;

- привлечение граждан сельских населенных пунктов к активным формам непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления.

Основными задачами Программы являются:

- благоустройство сельских населенных пунктов;

- повышение уровня жизнеобеспечения населения;

- усиление противопожарной безопасности населенных пунктов;

-  обеспечение безопасности дорожного движения в сельских населенных пунктах;

- улучшение экологических условий жизни населения.

- Сроки реализации Программы

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2017 -2019 годах.

4. Основные мероприятия Программы

По решениям сходов граждан основные мероприятия Программы на 2017-2019 годы направлены на благоустройство территории сельских населенных пунктов, обеспечение водоснабжения,  ремонт грунтовых дорог, устройство площадок под  ТБО, усиление мер противопожарной безопасности.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и бюджета Ефимовского городского поселения.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация  мероприятий Программы  будет способствовать  повышению уровня жизни сельского населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления.

Приложение 1 к Программе

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ефимовского городского поселения

от 21.11.2016 года  №  210

ПЛАН

мероприятий  ведомственной целевой  программы «Развитие части территорий Ефимовского

городского поселения  в 2017-2019  годах» на 2017 год

| Часть территории Ефимовского городского поселения, деревни | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д.Забелье, д.Вожани, с.Сомино, д.Калитки | Приобретение контейнеров под ТБО | 2017 | 270,00 |  | 250,63 | 19,37 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
| д.Великое Село, д. Заголодно д.Косые Харчевни, д.Машнево | Ремонт двух колодцев в д.Косые Харчевни | 2017 | 260,00 |  | 242,1 | 17,9 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
| пос.Кожако-во д.Красная Речка д.Спирово, д.Сосновый Бор, д.Фетино, д.Лопастино, м.Подбе-режье | Очистка и углубление пожарного водоема в п. Кожаково | 2017 | 98,00 |  | 91,3 | 6,7 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
|  | Оборудование площадки для пожарных автомобилей к пожарному водоему в п.Кожаково | 2017 | 99,00 |  | 92,2 | 6,8 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
| пос.Алеши-ны Нивы, д.Михалево, д.Никола д.Ростань, д.Сухая Нива, д.Сафоново, д.Семеново, д.Чудская, д.Чевакино, д.Нос | Ремонт двух колодцев в д.Михалево с заменой деревянного сруба на железобетонные кольца | 2017 | 200,00 |  | 186,0 | 14,0 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
|  | Ремонт колодца в д.Чудская с заменой деревянного сруба на железобетонные кольца |  | 99,00 |  | 92,3 | 6,9 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
|  | Ремонт колодца в д.Ростань с заменой деревянного сруба на железобетонные кольца |  | 125,80 |  | 117,1 | 8,7 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
| ИТОГО |  |  | 1151,8 |  | 1071,43 | 80,37 |  |  |

Приложение 2 к  Программе

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ефимовского городского поселения

от 21.11.2016 года  №  210

ПЛАН

мероприятий  муниципальной ведомственной  программы «Развитие части территорий Ефимовского

городского поселения  в 2017-2019 годах» на 2018 год

| Часть территории Ефимовского городского поселения, деревни | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д.Великое Село, д. Заголодно д.Косые Харчевни, д.Машнево | Подсыпка и грейдирование грунтовой дороги в д.Косые Харчевни | 2018 | 200,00 |  | 185,00 | 15,00 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
|  | Обустройство площадки под контейнер ТБО в д.Заголодно | 2018 | 80,00 |  | 75,0 | 5,0 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
| пос.Кожако-во д.Красная Речка д.Спирово, д.Сосновый Бор, д.Фетино, д.Лопастино, м.Подбе-режье | Обустройство площадки под контейнер ТБО в д.Красная Речка | 2018 | 60,00 |  | 55,5 | 4,5 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
|  | Подсыпка и грейдирование грунтовой дороги в п.Кожаково | 2018 | 170,00 |  | 160,0 | 10,0 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
| пос.Алеши-ны Нивы, д.Михалево, д.Никола д.Ростань, д.Сухая Нива, д.Сафоново, д.Семеново, д.Чудская, д.Чевакино, д.Нос | Подсыпка и грейдирование грунтовой дороги в д. Ростань | 2018 | 200,00 |  | 185,00 | 15,0 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
|  | Устройство пожарного водоема в д.Сухая Нива | 2018 | 90,0 |  | 84,0 | 6,0 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
| ИТОГО | Обустройство площадки под контейнер ТБО в д. Сухая Нива | 2018 | 72,0 |  | 66,93 | 5,07 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
|  |  |  | 1152,0 |  | 1071,43 | 80,57 |  |  |

Приложение 3 к  Программе

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ефимовского городского поселения

от 21.11.2016 года  №  210

ПЛАН

мероприятий  муниципальной ведомственной  программы «Развитие части территорий Ефимовского

городского поселения  в 2017-2019 годах» на 2019 год

| Часть территории Ефимовского городского поселения, деревни | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д.Забелье, д.Вожани, с.Сомино, д.Калитки | Ремонт грунтовой дороги по с.Сомино | 2019 | 200,00 |  | 185,00 | 15,00 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
|  | Обустройство площадки под контейнер ТБО в с.Сомино | 2019 | 80,0 |  | 75,0 | 5,0 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
| д.Великое Село, д. Заголодно д.Косые Харчевни, д.Машнево | Подсыпка и грейдирование грунтовой дороги в д.Великое Село | 2019 | 200,00 |  | 185,00 | 15,00 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
|  | Обустройство площадки под контейнер ТБО в д. Косые Харчевни | 2019 | 80,00 |  | 75,0 | 5,0 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
| пос.Кожако-во д.Красная Речка д.Спирово, д.Сосновый Бор, д.Фетино, д.Лопастино, м.Подбе-режье | Обустройство площадки под контейнер ТБО в д.Спирово | 2019 | 80,00 |  | 74,0 | 6,0 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
|  | Подсыпка и грейдирование грунтовой дороги в д.Красная Речка | 2019 | 150,00 |  | 141,5 | 8,5 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
| пос.Алеши-ны Нивы, д.Михалево, д.Никола д.Ростань, д.Сухая Нива, д.Сафоново, д.Семеново, д.Чудская, д.Чевакино, д.Нос | Подсыпка и грейдирование грунтовой дороги в д. Ростань | 2019 | 200,00 |  | 185,00 | 15,0 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
|  | Обустройство площадки под контейнер ТБО в д.Михалево | 2019 | 90,0 |  | 84,0 | 6,0 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
|  | Обустройство площадки под контейнер ТБО в д. Чудская | 2019 | 72,0 |  | 66,93 | 5,07 |  | Организационно-хозяйственный сектор администрации |
| ИТОГО |  |  | 1152,0 |  | 1071,43 | 80,57 |  |  |