Администрация

Ефимовского городского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 30 декабря 2015 года | п.Ефимовский | № 235 |
| --- | --- | --- |

- О внесении изменений в постановление № 59 от 12.05.2014 (с учетом изменений, внесенных постановлением № 98 от 04.08.2014)

- «Об утверждении муниципальной адресной программы

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2014-2015 годах»

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области                          от 07.12.2015 № 467 " О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 21 марта 2013 года № 73 «Об утверждении региональной адресной программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах», администрация муниципального образования Ефимовское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Внести в Приложение 1 к постановлению администрации  № 59 от 12.05.2014 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2014-2015 годах» изменения, изложив его в новой редакции согласно приложения.

- 2. Постановление разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации Ефимовского городского поселения.

- 3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

- 4. Контроль за исполнением постановлением оставляю за собой.

Глава администрации				                                        С.И.Покровкин

Разослано: зам. главы, ФЭС, регистр МНПА, в дело.

Приложение 1

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса / реконструкции МКД | Число жителей - всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Внебюджетные/дополнительные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Муниципальное образование Ефимовское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 8 | X | X | X | X | 95 | 95 | 2 220,11 | 40 | 1 | 39 | 1 418,58 | 22,20 | 1 396,38 | 51 678 869,40 | 16 646 129,00 | 14 013 096,16 | 21 019 644,24 |  |
| 1 | пгт. Ефимовский, ул. Володарского, д.16 | 15 | 24.12.2010 | 30.11. .2015 | 31.12 .2015 | 5 | 5 | 188,50 | 4 | 1 | 3 | 105,10 | 22,20 | 82,90 | 3 828 793,00 | 1 233 281,28 | 1 038 204,69 | 1 557 307,03 |  |
| 2 | пгт. Ефимовский, ул. Володарского, д.21 | 16 | 24.12.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 20 | 20 | 331,09 | 7 | 0 | 7 | 331,09 | 0,00 | 331,09 | 12 061 608,70 | 3 885 129,39 | 3 270 591,72 | 4 905 887,59 |  |
| 3 | пгт. Ефимовский, ул. Гагарина, д.4 | 21 | 24.12.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 6 | 6 | 173,80 | 2 | 0 | 2 | 70,70 | 0,00 | 70,70 | 2 575 601,00 | 829 619,28 | 698 392,69 | 1 047 589,03 |  |
| 4 | пгт. Ефимовский, ул. Гагарина, д.6 | 22 | 24.12.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 5 | 5 | 150,55 | 3 | 0 | 3 | 118,85 | 0,00 | 118,85 | 4 329 705,50 | 1 394 628,74 | 1 174 030,71 | 1 761 046,05 |  |
| 5 | пгт. Ефимовский, ул. Гагарина, д.11 | 20 | 24.12.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 8 | 8 | 221,20 | 5 | 0 | 5 | 141,15 | 0,00 | 141,15 | 5 142 094,50 | 1 656 304,97 | 1 394 315,81 | 2 091 473,72 |  |
| 6 | пгт. Ефимовский, ул. Комсомольская, д.3 | 11 | 24.12.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 22 | 22 | 324,00 | 9 | 0 | 9 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 11 803 320,00 | 3 801 932,78 | 3 200 554,89 | 4 800 832,33 |  |
| 7 | пгт. Ефимовский, ул. Красноармейская, д.16 | 13 | 24.12.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 16 | 16 | 273,17 | 4 | 0 | 4 | 110,79 | 0,00 | 110,79 | 4 036 079,70 | 1 300 049,79 | 1 094 411,96 | 1 641 617,95 |  |
| 8 | пгт. Ефимовский, ул. Красноармейская, д.43 | 14 | 24.12.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 13 | 13 | 557,80 | 6 | 0 | 6 | 216,90 | 0,00 | 216,90 | 7 901 667,00 | 2 545 182,77 | 2 142 593,69 | 3 213 890,54 |  |