Администрация    	        ПРОЕКТ

Ефимовского городского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| марта 2025 года | п. Ефимовский | № |
| --- | --- | --- |

## О внесении изменений в постановление администрации Ефимовского городского поселения от 25.12.2024 № 327  «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения на период 2025-2027 годов»»

## В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации от 2.12.2024 года №291 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ефимовского городского поселения» (,  в связи с  изменением объема финансирования и корректировкой плана мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения  на период 2025-2027 годов» (далее «Программа»),  ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения на период 2025-2027 годов» следующие изменения:

1.1.   Приложение 2  «План реализации муниципальной программы»  изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.2.  Приложение 3  «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы»  изложить в новой редакции согласно приложению 2.

2.     Постановление обнародовать  в газете «Новый Путь» и на сайте Ефимовского городского поселения.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

4.     Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации		                                            С.И. Покровкин

Разослано: ФЭС, прокуратура, регистр МНПА, в дело.

Приложение 1

к постановлению администрации

Ефимовского городского поселения

№   от  .03.2025

| № п/п | Наименование Муниципальной программы, Подпрограммы, Основного мероприятия, Мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Средства бюджета Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Средства | Средства бюджета Ленинградской области | Средства Федерального бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджета Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Администрация Ефимовского городского поселения | 2025 | 89 407,70 | 52 642,20 | 15 995,50 | 20 770,00 | 0,00 |  |
|  | «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения на период 2025-2027 годов» |  | 2026 | 44 088,30 | 31 488,50 | 7 459,70 | 5 140,10 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | 48 189,40 | 30 965,10 | 7 593,00 | 9 631,30 | 0,00 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 181 685,40 | 115 095,80 | 31 048,20 | 35 541,40 | 0,00 |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию участия граждан в осуществлении местного самоуправления в поселении" | Сектор Жилищно- коммунального хозяйства администрации Ефимовского городского поселения; | 2025 | 5 277,50 | 369,4 | 0 | 4 908,10 | 0 |  |
|  |  | Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения | 2026 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 5 277,50 | 369,4 | 0 | 4 908,10 | 0 |  |
| 1.1.1. | Благоустройство гп. Ефимовский: подготовка территории под дальнейшее благоустройство по адресу ул. Гагарина –10-ОЗ Благоустройство территории: ремонт колодца в дер. Моклаково, устройство уличного освещения в дер. Забелье и дер. Семеново, ремонт памятника погибшим землякам в дер. Климово Приобретение ламп уличного освещения в дер. Сидорово, Приобретение мотокос в дер. Заголодно Ремонт автомобильных дорог общ пользования местного значения в дер. Бережок и в дер. Радогощь Ремонт пешеходного моста по ул. Героя Волкова в дер. Журавлево |  | 2025 | 5277,5 | 369,4 | 0 | 4908,1 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 5277,5 | 369,4 | 0 | 4908,1 | 0 |  |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий | Организационно - хозяйственный сектор администрации Ефимовского городского поселения; | 2025 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в Ефимовском городском поселении | Финансово–экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения | 2026 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.1. | Получение дополнительного профессионального образования лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ефимовского городского поселения |  | 2025 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий Оценка и кадастровый учет объектов недвижимости | Сектор по управлению имуществом администрации Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 2025 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ефимовского городского поселения | Финансово- экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения | 2026 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4.1. | Проведение кадастрового учета объектов и оценки их рыночной стоимости, а также проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения |  | 2025 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Комплекс процессных мероприятий Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Ефимовского городского поселения | Сектор Жилищно- коммунального хозяйства администрации Ефимовского городского поселения Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения | 2025 | 2441,8 | 1841,8 | 600 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 693,5 | 693,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 710,1 | 710,1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 3845,4 | 3245,4 | 600 | 0 | 0 |  |
| 1.5.1. | Содержание и техническое обслуживание противопожарных средств и систем, а также комплекс мер по противопожарной безопасности территории поселения |  | 2025 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 384 | 384 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5.1. | Комплекс мер по противопожарной безопасности территории поселения |  | 2025 | 1313,8 | 1313,8 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 149,5 | 149,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 149,5 | 149,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 1612,8 | 1612,8 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5.2. |  |  | 2025 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Расходы в соответствии с заключенными соглашениями между администрацией Ефимовского городского поселения и администрацией Бокситогорского муниципального района в связи передачей части полномочий по решению вопросов местного значения Бокситогорскому муниципальному району в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно- спасательных формирований |  | 2026 | 416 | 416 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 432,6 | 432,6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 1248,6 | 1248,6 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5.2. |  |  | 2025 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 |  |
|  | Развитие местной системы оповещения Бокситогорского муниципального района |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 |  |
| 1.6. |  | Администрация Ефимовского городского поселения, | 2025 | 20488,1 | 9219,2 | 11268,9 | 0 | 0 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам на территории Ефимовского городского поселения" | Организации, выигравшие торги (конкурсы, запросы котировок) на проведение отдельных видов работ.) | 2026 | 12836,3 | 9503,2 | 3333,1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 12961,6 | 9495,2 | 3466,4 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 46286 | 28217,6 | 18068,4 | 0 | 0 |  |
| 1.6.1. | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории Ефимовского городского поселения |  | 2025 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 4068 | 4068 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 3870,7 | 3870,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 11738,7 | 11738,7 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2025 | 5419,2 | 5419,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 5435,2 | 5435,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 5624,5 | 5624,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 16478,9 | 16478,9 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6.3. | Расходы в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  | 2025 | 11268,9 | 0 | 11268,9 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 3333,1 | 0 | 3333,1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 3466,4 | 0 | 3466,4 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 18068,4 | 0 | 18068,4 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | Комплекс процессных мероприятий | Администрация Ефимовского городского поселения | 2025 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Развитие малого и среднего предпринимательства |  | 2026 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | на территории Ефимовского городского поселения |  | 2027 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7.1. | Содействие в участии субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках и конкурсах проводимых на территории поселения. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к муниципальному имуществу |  | 2025 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8. | Комплекс процессных мероприятий Содержание жилищного хозяйства на территории Ефимовского городского поселения | Сектор Жилищно- коммунального хозяйства администрации Ефимовского городского поселения | 2025 | 2085,2 | 2085,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Финансово- экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения | 2026 | 885,4 | 885,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 885,4 | 885,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 3856 | 3856 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8.1. | Содержание жилого фонда Ефимовского городского поселения |  | 2025 | 2085,2 | 2085,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 885,4 | 885,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 885,4 | 885,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 3856 | 3856 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.9. | Комплекс процессных мероприятий Развитие инженерной инфраструктуры Ефимовского городского поселения | Администрация Ефимовского городского поселения | 2025 | 6935,9 | 6935,9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 610,4 | 610,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 610,4 | 610,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 8156,7 | 8156,7 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.9.1. | Техническое обслуживание наружных газопроводных сетей |  | 2025 | 610,4 | 610,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 610,4 | 610,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 610,4 | 610,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 1831,2 | 1831,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.9.2. | Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами торговли и бытового обслуживания на территории Ефимовского городского поселения |  | 2025 | 5683,7 | 5683,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 5683,7 | 5683,7 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.9.3. | Субсидия на возмещение затрат по содержанию и ремонту муниципального имущества |  | 2025 | 451,8 | 451,8 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 451,8 | 451,8 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.9.4. | Мероприятия в области развития инженерной инфраструктуры |  | 2025 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.10. |  | Сектор Жилищно- коммунального хозяйства администрации Ефимовского городского поселения | 2025 | 8093 | 8093 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий Организация благоустройства, содержание мест общего пользования и зелёного хозяйства на территории Ефимовского городского поселения | Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 5091,5 | 5091,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 5003,9 | 5003,9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 18188,4 | 18188,4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.10.1. |  |  | 2025 | 4133,6 | 4133,6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 4249,2 | 4249,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 4249,2 | 4249,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Организация уличного освещения |  | ИТОГО | 12632 | 12632 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.10.2. |  |  | 2025 | 1419 | 1419 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Озеленение |  | 2026 | 263,2 | 263,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 1882,2 | 1882,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.10.3. |  |  | 2025 | 456 | 456 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 386 | 220 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Содержание мест захоронения на территории Ефимовского городского поселения |  | ИТОГО | 896 | 896 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.10.4. |  |  | 2025 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, мероприятия по благоустройству территории |  | 2027 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.10.5. |  |  | 2025 | 1784,4 | 1784,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 259,1 | 259,1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 234,7 | 234,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству поселение |  | ИТОГО | 2278,2 | 2278,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.11. | Комплекс процессных мероприятий Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Ефимовского городского поселения | Администрация Ефимовского городского поселения | 2025 | 30959 | 22215,8 | 4126,6 | 4616,6 | 0 |  |
|  |  | МБУ «Ефимовский культурно-досуговый центр» | 2026 | 22499,6 | 14246,4 | 4126,6 | 4126,6 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 21764,7 | 13511,5 | 4126,6 | 4126,6 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 75223,3 | 49973,7 | 12379,8 | 12869,8 | 0 |  |
| 1.11.1. | Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений |  | 2025 | 28540,5 | 20287,3 | 4126,6 | 4126,6 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 22241,9 | 13988,7 | 4126,6 | 4126,6 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 21507 | 13253,8 | 4126,6 | 4126,6 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 72289,4 | 47529,8 | 12379,8 | 12379,8 | 0 |  |
| 1.11.2. | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по организации библиотечного обслуживания и комплектованию библиотечных фондов библиотек поселений в рамках обеспечения деятельности учреждений культуры |  | 2025 | 242,7 | 242,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 242,7 | 242,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 242,7 | 242,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 728,1 | 728,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.11.3. |  |  | 2025 | 515,8 | 25,8 | 0 | 490 | 0 |  |
|  | Расходы на поддержку общественной инфраструктуры муниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 515,8 | 25,8 | 0 | 490 | 0 |  |
| 1.11.4. |  |  | 2025 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Организация и проведение мероприятий в области физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.11.4. |  |  | 2025 | 1645 | 1645 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятия по ремонту памятников ВОВ и благоустройство прилегающих территорий к ним |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 1645 | 1645 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2025 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на территории Ефимовского городского поселения | Сектор Жилищно- коммунального хозяйства администрации Ефимовского городского поселения Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения городского поселения Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения | 2026 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.12.1. | Создание условий для повышения роли населения в обеспечении охраны правопорядка |  | 2025 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.12.1. | Реализация мер по обеспечению функционирования и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.14. | Комплекс процессных мероприятий |  | 2025 | 593,3 | 394,4 | 0 | 198,9 | 0 |  |
|  | Трудовая адаптация подростков и молодежи поселка Ефимовский | Организационный сектор администрации Ефимовского городского поселения; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Финансово–экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 593,3 | 394,4 | 0 | 198,9 | 0 |  |
|  |  |  | 2025 | 593,3 | 394,4 | 0 | 198,9 | 0 |  |
| 1.14.1. | Организация временных рабочих мест для подростков и молодежи в летний период |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 593,3 | 394,4 | 0 | 198,9 | 0 |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. |  |  | 2025 | 12000 | 1000 | 0 | 11000 | 0 |  |
|  | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Сектор Жилищно- коммунального хозяйства администрации Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 12000 | 1000 | 0 | 11000 | 0 |  |
| 1.15.2. |  |  | 2025 | 12000 | 1000 | 0 | 11000 | 0 |  |
|  | Благоустройство общественных территорий п.Ефимовский Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 12000 | 1000 | 0 | 11000 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.16. | Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий" | Имущественный сектор администрации Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 2025 | 49,9 | 3,5 | 0 | 46,4 | 0 |  |
|  |  | Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 41,1 | 3,3 | 0 | 37,8 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 29,3 | 2,3 | 0 | 27 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 120,3 | 9,1 | 0 | 111,2 | 0 |  |
| 1.16.1. | Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского |  | 2025 | 49,9 | 3,5 | 0 | 46,4 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 41,1 | 3,3 | 0 | 37,8 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 29,3 | 2,3 | 0 | 27 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 120,3 | 9,1 | 0 | 111,2 | 0 |  |
| 1.20. |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 1060,5 | 84,8 | 0 | 975,7 | 0 |  |
|  |  | Сектор Жилищно- коммунального хозяйства администрации Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Финансово-экономический сектор администрации Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 5954 | 476,3 | 0 | 5477,7 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 7014,5 | 561,1 | 0 | 6453,4 | 0 |  |
| 1.20.1 |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в п. Ефимовский по ул. Метростроевская и участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Малая Спортивная от дома № 15 до примыкания к ул. Метростроевская Бокситогорского района Ленинградской области |  | 2026 | 1060,5 | 84,8 | 0 | 975,7 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 5954 | 476,3 | 0 | 5477,7 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 7014,5 | 561,1 | 0 | 6453,4 | 0 |  |

Приложение 1

к постановлению администрации

Ефимовского городского поселения

№   от  .03.2025

| СВЕДЕНИЯ о показателях (индикаторах) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Ефимовского городского поселения «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения на период 2025-2027 гг.» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) <1> |  |  |  |
|  |  |  | Базовый период 2024 год <2> | Первый год реализации 2025 год | Второй год реализации 2026 год | Третий год реализации 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Устойчивое развитие территории Ефимовского городского поселения на период 2025-2027 гг.» |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию участия граждан в осуществлении местного самоуправления в поселении" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество реализованных проектов | единиц | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в Ефимовском городском поселении |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество сотрудников администрации, прошедших обучение для повышения квалификации | человек | 7 | 2 | 2 | 2 |
| Комплекс процессных мероприятий Оценка и кадастровый учет объектов недвижимости Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество объектов недвижимости, поставленных на государственный кадастровый (технический) учет, снятых с государственного кадастрового учета | единиц | 15 | 12 | 12 | 14 |
| Комплекс процессных мероприятий Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отсутствие на территории чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Уровень готовности формирований и техники к пожарам на территории | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Доля зоны охвата системами оповещения к общей численности населения | % | 78 | 83,3 | 90 | 90 |
| Комплекс процессных мероприятий Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам на территории Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля протяженности дорог, не соответствующих нормативным требованиям | % | 45 | 45 | 40 | 35 |
| 8 | Проведение регулярных мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Бокситогорского муниципального района, ремонт покрытия дорог местного значения в поселениях | км | 142,717 | 142,717 | 142,717 | 142,717 |
| Комплекс процессных мероприятий Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий Содержание жилищного хозяйства на территории Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятия по содержанию муниципальной собственности в надлежащем состоянии | единиц | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий Развитие инженерной инфраструктуры Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Возмещение недополученных доходов от услуг городской бани (количество получателей субсидии) | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Проведение регулярных мероприятий по содержанию сетей газоснабжения | км | 15,93905 | 15,93905 | 15,93905 | 15,93905 |
| 13 | Уровень подготовки к проведению отопительного периода и повышение надежности систем коммунального теплоснабжения | % | 90 | 90 | 100 | 100 |
| Комплекс процессных мероприятий Организация благоустройства, содержание мест общего пользования и зелёного хозяйства на территории Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Уровень оснащенности населенных пунктов поселения уличным освещением | % | 80 | 82 | 85 | 95 |
| 15 | Обеспечение необходимых мероприятий по содержанию гражданских кладбищ, воинских захоронений, объектов культурного наследия | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | Обеспечение мероприятий по качественному скашиванию травы дворовых и общественных территорий населенных пунктов поселения | М2 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| 17 | Количество объектов, противоклещевой акарицидной и дератизационной обработки территорий МО на эпидемиологически значимых объектах | М2 | 72 400 | 70 094 | 70 094 | 70 094 |
| 18 | Количество мероприятий по благоустройству территории | единиц | 17 | 18 | 20 | 20 |
| Комплекс процессных мероприятий Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Количество участников клубных формирований | человек | 448 | 448 | 449 | 450 |
| 20 | Число клубных формирований | единиц | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 21 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | человек | 36263 | 38100 | 39200 | 40400 |
| 22 | Число культурно-досуговых мероприятий | единиц | 822 | 824 | 825 | 826 |
| 23 | Количество посещений библиотек | единиц | 45422 | 47600 | 49000 | 50500 |
| 24 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ленинградской области | % | 93,2 | 92,9 | 92,9 | 92,9 |
| 25 | Количество реализованных проектов по развитию инфраструктуры муниципального значения | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на территории Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Доля массовых мероприятий, в охране общественного порядка которых, (по приглашению организаторов) принимали участие добровольные общественные формирования правоохранительной направленности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Комплекс процессных мероприятий Трудовая адаптация подростков и молодежи поселка Ефимовский |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Степень вовлеченности подростков и молодежи в реализацию проекта | Чел/дн | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий" |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Освобождение площади от борщевика Сосновского химическим методом обработки | га | 10,5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту: километры введенных в эксплуатацию автомобильных дорог | км | 0,4230 | 0 | 0,1250 | 0,5020 |