Администрация

Ефимовского городского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 00 00 2017 года | № | 00 |
| --- | --- | --- |

п. Ефимовский

"Об утверждении муниципальной программы

"Формирование современной городской среды п. Ефимовский

Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

на 2018-2022 годы"

В целях повышения уровня благоустройства и улучшения внешнего облика п. Ефимовский

Ефимовского городского поселения, системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также наиболее посещаемых территорий общего пользования, в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Формирование современной городской среды п. Ефимовский Ефимовского городского поселения  Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Ефимовского городского поселения Зобкову В.А.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте Ефимовского городского поселения .

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Глава администрации                                  			   С.И.Покровкин

_____________________________________________________________________________

Разослано: в дело, ФЭС

|  | УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации Ефимовского городского поселения "____"________________2017 №_____ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды п. Ефимовский

Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

"Формирование современной городской среды  п. Ефимовский

Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы"

| Наименование Программы | Формирование современной городской среды п. Ефимовский Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории п. Ефимовский Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | - - обеспечение формирования единого облика населенного пункта; - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории населенного пункта, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Администрация Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации Муниципальной программы | 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов территорий п. Ефимовский Ефимовского городского поселения. 2.Благоустройство общественных территорий п. Ефимовский Ефимовского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования Программы | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 22018 год | 22019 год | 22020 год | 2021 год | 2 2022 год | ИИтого |
|  | Всего: | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 495,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Ефимовского городского поселения | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 495,0 |
| Планируемые результаты реализации Муниципальной программы | 1.Приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

  - Характеристика благоустройства дворовых территорий

В целях настоящей подпрограммы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство дворовых территорий на сегодняшний день в целом по п.Ефимовский не отвечает нормативным требованиям.

Требует ремонта асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 15% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Освещение дворовых территорий не соответствует требованиям,  отсутствуют тротуары,  необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Недостаточно специально обустроенных стояноки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке на газонах. Работы по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов не производились,  не осуществлялась посадка деревьев и кустарников.  Необходимы дополнительные специально оборудованные контейнерные площадки, существующие контейнерные площадки требуют ремонта.

Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.

Реализация Программы осуществляется по двум направлениям:

- благоустройство дворовых территорий п.Ефимовский;

- благоустройство общественных территорий п.Ефимовский.

1.2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий

Внешний облик населенного пункта, его эстетичный вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ населенного пункта, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей поселка, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства и важным условием инвестиционной привлекательности населенного пункта.

На территории п.Ефимовский имеется 5 объектов общественных территорий.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

-оборудование малыми архитектурными формами, дорожками, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек;

- освещение территорий;

- оборудование автобусных остановок;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников.

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности  общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Комплексный подход, предусмотренный  Программой, создаст условия для улучшения внешнего вида поселка, повышения уровня благоустройства, более эффективного использования финансовых и материальных ресурсов бюджета, повышения массовой культуры, участия населения в благоустройстве и тем самым повышения уровня комфортности и чистоты территорий поселка.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

2.1. Основной целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории поселка Ефимовский Бокситогорского муниципального района

2.2. Основные задачи Программы, направленные на достижение вышеуказанной цели, заключаются в следующем:

- обеспечение формирования единого облика населенного пункта;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории населенного пункта, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории населенного пункта.

В целях решения задач, направленных на достижение цели Программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Успешное выполнение задач Программы  позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности граждан и повысить привлекательность населенного пункта.

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

благоустройство  территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве 5, в результате количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов  в целом по поселку составит 56%;

благоустройство общественных территорий в количестве 1, в результате количество благоустроенных общественных территорий в целом составит 33%.

вовлечение граждан, организаций и общественных объединений в реализацию мероприятий по благоустройству.

Необходимым условием реализации Программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Перечень подпрограмм

3.1.  	Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  поселка Ефимовский Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" (приложение 1 к Программе)

Подпрограмма разработана с целью повышения уровня благоустройства  дворовых территорий многоквартирных домов   поселка Ефимовский Бокситогорского муниципального района

3.2.	Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий п.Ефимовский Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (приложение 2 к Программе)

Программа разработана с целью повышения уровня благоустройства  общественных территорий поселка Ефимовский Бокситогорского муниципального района.

4. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы 2018-2022 годы.

- Основные меры правового регулирования Программы

Программа разработана в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 №114/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды";

Правила благоустройства территории Ефимовского городского поселения, утвержденные решением совета депутатов Ефимовского городского поселения от 14.11.2017 № 154.

6. Ресурсное обеспечение Программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, средств федерального бюджета и средств бюджета Ленинградской области.

Общий объем средств Ефимовского городского поселения, необходимых для реализации Программы на 2018-2022 годы, составляет 495,0 тысяч рублей.

Разбивка средств по мероприятиям приведена в соответствующих подпрограммах (таблицы 2.1, 2.2).

7. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы приведен в подпрограммах:

3.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  поселка Ефимовский Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (таблица 3.1).

3.2. Благоустройство общественных территорий поселка Ефимовский Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (таблица 3.2).

8. Показатель эффективности реализации Программы

Показатели реализации Программы оцениваются по каждой из подпрограмм Программы.

Эти показатели предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм (таблица 1.1, таблица 1.2).

9. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является администрация Ефимовского городского поселения Бокситогорского  муниципального района Ленинградской области.

Ответственный исполнитель Программы – администрации Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.  Исполнитель несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных  на реализацию мероприятий Программы; вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы   на очередной финансовый год; осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Программа подлежит актуализации путем внесения изменений в Программу,  в случае  изменения или дополнения мероприятий, изменения суммы финансовых средств на выполнение мероприятий. Оценка выполнения Программы осуществляется по плановым и фактически достигнутым результатам.

|  | Приложение №1 к Программе |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

подпрограммы "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  поселка Ефимовский  Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 годах"

| Наименование подпрограммы | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов п.Ефимовский Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов п.Ефимовский Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | администрация Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение формирования единого облика дворовых территорий многоквартирных домов п.Ефимовский Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 2.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций и общественных объединений в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | - 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  | Всего: | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 330,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Ефимовского городского поселения | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 330,0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Создание благоприятной городской среды и повышение комфортности проживания населения – ремонт, восстановление проездов, пешеходных зон, озеленение, освещение дворовых территорий и т.д.; 2. Обеспечение условий для отдыха и спорта (устройство детских спортивно-игровых площадок); 3. Обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных групп населения (устройство пандусов, понижение бортового камня на путях движения и т.д.). |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.1. Планируемые результаты реализации подпрограммы " Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

п.Ефимовский Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 годах"

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Ефимовского городского поселения | Другие источники (бюджет Ленинградской области, федеральный бюджет) |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение формирования единого облика дворовых территорий многоквартирных домов г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района. | 330,0 |  | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 0 | 11 | 22 | 33 | 44 | 56 |
| 2 | Задача 2. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций и общественных объединений в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. |  |  | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий МКД в весенний и осенний периоды | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Доля дворовых территорий МКД, благоустроенных с трудовым участием граждан | % | 0 | 11 | 22 | 33 | 44 | 56 |

Таблица 2.1 Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы  «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов п.Ефимовский Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 годах"

| Наименование мероприятия подпрограммы "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов п.Ефимовский Бокситогорского муниципального района" | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия (тыс.руб.) | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия (тыс.руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Благоустройство дворовых территорий п.Ефимовский | Средства Федерального бюджета | Финансовые затраты определяются на основании сметного расчета |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ефимовского городского поселения |  | 330,0 тыс.руб., в том числе: 2018 год – 66,0 тыс.руб.; 2019 год – 66,0 тыс.руб.; 2020 год – 66,0 тыс.руб. 2021 год – 66,0 тыс.руб. 2022 год – 66,0 тыс.руб. |  |

Таблица 3.1 Перечень мероприятий и результаты реализации подпрограммы " Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов п.Ефимовский Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 годах"

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по Программе: |  |  | 330,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение формирования единого облика дворовых территорий многоквартирных домов п.Ефимовский | Итого | 2018-2022 | 330,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета, бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ефимовского городского поселения | 2018-2022 | 330,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |  |  |
|  | Мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий п.Ефимовский | Итого | 2018-2022 | 330,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | Администрация Ефимовского городского поселения | Повышение комфортности проживания населения. Ремонт дворовых территорий МКД |
|  |  | Средства федерального бюджета, бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ефимовского городского поселения | 2018-2022 | 330,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |  |  |

Таблица 3.1.1 Адресный перечень мероприятий и результаты реализации подпрограммы " Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов п.Ефимовский Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2018-2020 годах"

| № пп | Наименование мероприятия | Адрес дворовой территории | Наименование работ | Единица измерения | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Адресный перечень дворовых территорий будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды п.Ефимовский Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы", в пределах лимитов бюджетныхассигнований, предусмотренных Муниципальной программой.

|  | Приложение №2 к Программе |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

подпрограммы "Благоустройство общественных территорий поселка  Ефимовский Бокситогорского муниципального района Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 годах"

| Наименование подпрограммы | Благоустройство общественных территорий поселка Ефимовский Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий поселка Ефимовский Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение создания единого облика общественных территорий поселка Ефимовский Ефимовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  | Всего: | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 165,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Ефимовского городского поселения | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 165,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Создание благоприятной городской среды и повышение комфортности проживания населения (ремонт, восстановление улиц, включая проезды, пешеходных зон, обеспечение уличного освещения, обеспечение безопасности движения (установка, ремонт и восстановление ограждений), оборудование автобусных остановок, озеленение и т.д.); 2. Обеспечение условий для отдыха и спорта; 3. Обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения (устройство пандусов, понижение бортового камня на путях движения и т.д.). |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2. Планируемые результаты реализации подпрограммы "Благоустройство общественных территорий поселка Ефимовский Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 годах"

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Ефимовского городского поселения | Другие источники (бюджет Ленинградской области, федеральный бюджет) |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение создания единого облика общественных территорий п.Ефимовский Ефимовского городского поселения | 165,0 |  | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  |  |  |  | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий | единиц | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Таблица 2.2 Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Благоустройство общественных территорий п.Ефимовский Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 годах"

| Наименование мероприятия подпрограммы "Благоустройство общественных территорий г. Бокситогорска Бокситогорского муниципального района в 2018-2022 годах" | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия (тыс.руб.) | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия (тыс.руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Благоустройство общественных территорий п.Ефимовский Ефимовского городского поселения | Средства Федерального бюджета | Финансовые затраты определяются на основании сметного расчета |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ефимовского городского поселения |  | 165,0 руб., в том числе: 2018 год – 33,0 тыс.руб.; 2019 год – 33,0 тыс.руб.; 2020 год – 33,0 тыс.руб.; 2021 год –33,0 тыс.руб.; 2022 год – 33,0 тыс.руб. |  |

Таблица 3.2 Перечень мероприятий и результаты реализации подпрограммы " Благоустройство общественных территорий п.Ефимовский Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 годах"

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по Программе: |  |  | 165,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение создания единого облика общественных п.Ефимовский Ефимовского городского поселения. | Итого | 2018-2022 | 165,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета, бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ефимовского городского поселения | 2018-2022 | 165,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |  |  |
|  | Мероприятие 1 Благоустройство общественных территорий п.Ефимовский | Итого | 2018-2022 | 165,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | Администрация Ефимовского городского поселения | Создание благоприятной городской среды, обеспечение условий отдыха. Ремонт общественных территорий |
|  |  | Средства федерального бюджета, бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ефимовского городского поселения | 2018-2022 | 165,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |  |  |

Таблица 3.2.1 Адресный перечень мероприятий и результаты реализации подпрограммы "Благоустройство общественных территорий п.Ефимовский Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2018-2022 годах"

| № пп | Наименование мероприятия | Адрес общественной территории | Наименование работ | Единица измерения | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Адресный перечень общественных территорий будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды п.Ефимовский Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы" в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Муниципальной программой.